昆明市生态环境局富民分局

行政处罚决定书

富环罚〔2019〕6号

单位：昆明滇池项目管理有限责任公司

统一社会信用代码:91530100775519668A

法定代表人:黄德志

地址：昆明市永昌小区永顺里101号

昆明滇池项目管理有限责任公司位于富民县的昆明市污水处理厂污泥处理处置工程配套水处理一期工程项目违反建设项目“三同时”及验收制度一案，经富民县环境监察大队调查，现已审查终结。

- 违法事实和证据

富民县环境监察大队2019年4月2日对你公司昆明市污水处理厂污泥处理处置工程配套水处理一期工程项目进行调查核实：项目自2017年12月31日通水调试运行至今未进行环保“三同时”验收。

以上事实，有富民县环境监察大队《现场检查（勘察）笔录》、《调查询问笔录》、《关于对昆明滇池项目管理有限责任公司环境违法案件的调查报告》、现场照片等证据为证。

你公司上述行为违反了：

“《建设项目环境保护管理条例》第十九条:编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。”之规定。

我局于2019年5月6日告知你公司违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你公司有权进行陈述、申辩和要求听证。你公司2019年5月8日向我局提交了《听证申请》申请听证，我局2019年5月13日通知你公司2019年5月23日听证会相关事项，并于2019年5月23日在昆明市生态环境局富民分局四楼会议室举行行政处罚听证会。你公司黄德志、姚明政、朱文斌、余宏飞、黄清利参加了听证会。

综合陈述意见，你公司认为：项目于2017年12月底完成设备安装工作，达到通水运行条件。由于昆明主城污水处理厂污泥处理处置工程搬迁项目主体工程一直未能完成调试，导致污水处理厂来水水量少且严重不稳定，实际接纳污泥厂排水是自2018年4月份开始。因污泥处理处置工程搬迁项目主体工程未能调试达到设计要求，工况不稳定，导致出水水量、水质严重不稳定，污水处理厂无法调试正常。项目不具备环保“三同时”验收条件，因此未能开展环保“三同时”验收工作。鉴于项目的实际情况，建议限期改正。

以上事实，有我局2019年5月6日《行政处罚事先（听证）告知书》（富环罚听字〔2019〕5号）、2019年5月7日《送达回证》、2019年5月13日《行政处罚听证通知书》（富环听通字〔2019〕2号）、2019年5月14日《送达回证》、2019年5月23日《行政处罚听证笔录》、你公司2019年5月7日《关于对行政处罚事先（听证）告知书（富环罚听字〔2019〕5号）的申辩陈述意见》、2019年5月8日《听证申请》等材料为证。

- 责令改正和行政处罚的依据、种类

《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款：违反本条例规定，需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的，由县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正，处20万元以上100万元以下的罚款；逾期不改正的，处100万元以上200万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他责任人员，处5万元以上20万元以下的罚款；造成重大环境污染或者生态破坏的，责令停止生产或者使用，或者报经有批准权的人民政府批准，责令关闭。

《昆明市环境保护局行政处罚自由裁量权规范标准》（2017年修改）第六项：建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的。（二）规范的具体处罚标准⒈有下列显著轻微违法行为的，责令限期改正，处20万元以上30万元以下的罚款：列入环境影响报告表类的建设项目，环境保护设施已按照环评要求建成且正常使用、污染物达标排放的。

根据上述规定，我局对你公司作出如下决定：

1.责令限期改正。

2.对公司昆明市污水处理厂污泥处理处置工程配套水处理一期工程项目未经验收，建设项目即投入生产或者使用的环境违法行为罚款叁拾万元整（￥300000.00元）。

三、责令改正和行政处罚决定的履行方式和期限

（一）关于责令改正的履行方式和期限

责令你公司于2019年12月31日前，改正环境保护设施未经验收，建设项目即投入生产或者使用的环境违法行为。

（二）关于罚款的履行方式和期限

以上罚款总计叁拾万元整（￥300000.00元），根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你公司应于接到本处罚决定书之日起十五日内，至富民县人民政府政务服务中心环保局窗口开具缴款凭据，将罚款缴至指定银行和账号。

你公司缴纳罚款后，应将缴款凭据复印件报送我局备案。逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

（三）履行情况的报告和后督察

请你公司应于接到本决定书之日起15日内将履行处罚决定的情况书面报告我局、富民县环境监察大队。我局委托富民县环境监察大队对你公司履行处罚决定的情况实施环境行政执法后督察。

- 申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，可在接到本决定书之日起六十日内向昆明市环境保护局或者富民县人民政府申请复议，也可以在六个月内直接向昆明铁路运输法院提起行政诉讼。

逾期不申请行政复议，也不向人民法院提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

昆明市生态环境局富民分局

2019年6月12日