A

赤鹫镇人民政府文件

赤政建议复〔2019〕7号

赤鹫镇人民政府

关于对县第十六届人民代表大会二次会议

第64-2号建议的答复

李成云等5名代表：

你们提出的《关于建设普渡河赤鹫段滨河大道的建议》，已交我们研究办理。经2019年7月17日与你们面商同意，现答复如下：

目前螳螂川赤鹫段河道治理工程已完成赤鹫大桥上段征地工作，工程建设完成顺流左岸960米施工便道建设，河提挡墙完成420米，大桥下段由于征地补偿款未到位征地工作处于停建状态，待上级资金拨付到位及汛期结束将加快建设进度。

感谢你们对赤鹫镇水利设施建设工作的关心和支持，希望今后继续提出宝贵的意见建议。

联系人: 沈健斌

联系电话：13888708801

附：代表建议办理意见反馈表

赤鹫镇人民政府

2019年7月17日

抄送：县委（县政府）目督办，县人大常委会人事代表委。

赤鹫镇党政办公室                         2019年7月17日印