昆明和裕胶粘制品有限公司

2019年度昆明市企业信息化建设项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

项目名称：数字化智能工厂建设技术改造项目

随着新经济时代的到来，传统产业迎来了与知识经济、虚拟经济和网络经济的全面结合。尤其是2015年以来政府提出的“互联网+”行动计划，重点强调了要推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，同时要促进电子商务、工业互联网，让互联网和经济融合发展。目前，互联网已经融入到了大量各类企业的产品营销和经营管理之中，充分发挥了互联网的基础设施作用，在收集、整理和挖掘客户需求，持续改进产品质量等方面，显现了突出的效果。各行业充分利用信息通信技术与其他行业进行跨界融合，在新的领域创造新的生态，成为了各企业在新经济时代背景下需要考虑和实践的命题。

- 昆明和裕胶粘制品有限公司已完成企业信息化建设，在不断深入应用的过程中，积累并沉淀了大量营销生产数据，数据资产已成为企业重要的核心资产。目前，互联网、物联网、大数据、人工智能对企业发展作用日益突出，充分挖掘企业自身经营数据价值，拓展上下游数据协作关系，成为企业信息化成果进一步转化的方向和目标。

2.项目实施情况。

- 截止2020年2月底，项目已实施完毕，我公司的智能终端系统在前期的软件著作基础上正式上线运行。此系统从原材料的采购到客户下订单，图样的设计制作，最后到产品出库到客户手中，都实现了在线操作及全流程可视化。实现了从原材料生产厂家到客户的环节连通、可视及追溯。

3.资金来源及使用情况。

- 本项目预算总投资1000万元，其中企业自筹965万元，2019年12月12日获富民县科工信局拨付的2019年度昆明市信息化发展专项资金35万元。此笔项目资金已经全部用于购买浙江力冠机械有限公司“全自动高速平压模切机，型号为：KISS-SD330”，进一步完善信息化进程。此设备设备实际支出57.9万元，其中,35万元为专项补助资金支出，22.9万元为企业自筹支出。（详情见附件：记账凭证及发票，凭证号：33）

4.组织及管理情况。

- 公司成立了以总经理为主任委员的技术委员会，技术委员会下设技术创新工作领导小组。主要职责是：坚持“高标准、高要求”的发展原则，统筹规划、合理安排。直接负责项目的组织实施，协调、指挥本项目的实施工作。

- 公司采用项目负责制，由公司总经理负责文化产业项目工作，进一步建立健全岗位责任制，公司根据市场需求及自身的发展，完善和制定了一系列的规章制度，保证了公司的进一步发展。由于各规章制度都有健全的管理内容，从产品研制到科研攻关等的设置、岗位设置、项目的考核设置、工资标准、项目经费的管理都有明确的规定。

- 项目资金实行专款专用，独立核算，保证信息化项目所需资金充足。经费收支接受公司审计室的审计和监督。

- 2019年12月12日获富民县科工信局拨付的2019年度昆明市信息化发展专项资金35万元。无漏拨、迟拨现象。

（二）绩效目标。

1.总目标。

实现“昆明和裕综合管理信息系统”正式上线运行，并且达到了预期固化业务流程、闭环管理、柔性生产的目的。

2.年度目标。

- （1）产出目标。

- 实现“昆明和裕综合管理信息系统”正式上线运行；截止2019年12月31日，同比2018年新增营业收入124.6万元；利润同比新增94.38万元；获得授权1个发明专利；7个实用新型专利；受理15个实用新型；智能系统已经正式上线运行；项目资金已经全部投入完毕。

（2）效果目标。

- 此项目是以进口设备为基础的智能化改造，改造后实现了封闭化管理及可视化操作，从源头上减少了纸张的浪费达16%及降低了能耗达20%；产品送交第三方机构检测，合格率达到了98%；市场满意度达到98%以上，并且与各大药厂签订了技术服务合同。达到预期效果。

二、绩效评价工作情况

- （一）阐述的主要内容：

- 1、按照项目申报文件，积极编制申报材料，通过相关的申报程序申报项目。

- 2、组织领导。成立了以总经理为主任委员的技术委员会，技术委员会下设技术创新工作领导小组。主要职责是：坚持“高标准、高要求”的发展原则，统筹规划、合理安排。直接负责项目的组织实施，协调、指挥本项目的实施工作。

- 3、项目的实施进度

- 根据项目实施计划和经费预算，实施严格的项目管理。按照项目实施计划，项目已全部实施完成。

- 4、项目完成质量

- 根据项目实施方案，细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保了整个项目的质量，项目建设内容全部按时完成，并全部投入使用，并对产品样品进行了多轮质量指标测试，软硬件运行状况良好。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。

- 本着坚持事实、科学规范、客观公正的原则，以及财政专项资金支出绩效评价贯穿于事前、事中、事后原则进行评价。

2.绩效评价方法。

企业自评

三、评价结论

（一）评价结果。

扶持资金拨付及时，无漏拨、迟拨现象；资金分配合理，突出重点，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

（二）主要绩效。

实现“昆明和裕综合管理信息系统”正式上线运行；截止2019年12月31日，同比2018年新增营业收入124.6万元；利润同比新增94.38万元；获得授权1个发明专利；7个实用新型专利；受理15个实用新型；智能系统已经正式上线运行；项目资金已经全部投入完毕。

四、成本效益分析。

1、项目成本（预算）控制情况

本项目预算投资金额1000万元，实际到位金额1000万元，实际使用金额1000万元，实际使用金额与预算金额持平。

2、项目成本（预算）节约情况

本项目预算投资金额1000万元，实际使用金额1000万元，占预算资金的100%。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

1. 制定和实施《科技项目中心管理及资金使用制度》、《技术研发及成果转化管理办法》，并严格按照制度办法执行。同时我公司将会在以后的工作中不断完善各项项目管理制度。

2. 加强项目监管。在项目实施过程中，我公司项目负责人多次实地检查项目进展情况，督促项目实施人员加强管理，保证质量，在项目计划期内完成投资并达到项目预期效益。

3.加强资金管理。财政补助资金下拨后，公司及时足额拨到项目实施小组，并要求项目小组严格管理资金，切实专款专用，严禁出现挪用、截留等情况。

（二）存在的问题；

- 专业的信息化技术型人才较少，企业技术创新能力不足。原因是企业所在地区区位影响较大，企业自身人才引进机制不够完善。

（三）建议和改进措施。

坚持“以人为本”的工作理念，大力实施人才兴企战略，培养造就了一支优秀的科技队伍，依托公司和地方，创新思维，实现超越；努力拓展员工培训渠道，积极探索实践员工培训形式；支持走岗位成才之路，在工作实践中培养和造就人才，采取“走出去，请进来”的培养方针，积极开展各类培训班，加大资质培训力度，努力搭建资质建设平台。

昆明和裕胶粘制品有限公司

2020年4月9日

| 2019年项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
| 一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
|  |  | 2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 |
|  |  | 3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 |
|  | 2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 |
|  |  | 2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 |
| 二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
|  |  | 2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 |
|  | 2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 |
|  |  | 2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 |
|  | 3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 4 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 |
|  |  | 2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 4 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 |
| 三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 2.质量指标 | 8 | 7 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 3.时效指标 | 7 | 6 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 4.成本指标 | 7 | 6 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  | 2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 2.社会效益 | 20 | 20 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 4.服务对象满意度 | 5 | 5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 |
| 合 计 |  |  | 100 | 95 | 评价等次：优秀 |  |  |