昆明远方生物互联网+产品在线溯源信息化平台建设项目

绩效评价报告

项目单位（公章）：昆明远方生物制品有限公司

项目名称：互联网+产品在线溯源信息化平台建设项目

绩效自评日期：2020年4月

一、项目基本情况：

（一）项目概况：

1、立项背景及目的：

1.1、立项背景：

随着科技进步及互联网通信技术的普及，传统制造业在历史的变革中逐步被淘汰；智能化、数字化、网络化的生产企业推广势在必行，从而实现生产型企业的资源整合及信息共享。

目前，生产型企业大量引入ERP，但ERP的覆盖率及实施的系统性有一定的阻力。远方生物在未引入Weihom V6.6.5系统布局和网络运营平台和深圳镭歌科技生产包装关联系统V5.0防伪追溯系统前：1）营销中心需要花费大量的人力、物力和财务做市场订单及订单的审核批准；2）采购及出入库流程中，大量的纸质资料整理和核准也需要大量的人财物投入，期间无法避免出错的概率；3）生产流程及管理中，因没有智能化和自动化设备，生产工艺各个工序均需要专业技术人员职守，生产员工多达60余人；4）销售过程中，无法有效跟踪货源及产品的真伪；5）防伪系统有缺陷，虽然在产品的包装及标牌上均设计有相应的识别码（条码、二维码、彩码等），用来被识别产品真伪，由于识别码设在包装或产品表面，当产品流程到市场上，识别码容易被破坏窃取或伪造，同时识别码所存储的信息也易被重复使用，不足以遏制假冒伪劣产品的泛滥，很难达到防伪目的；严重影响了公司的声誉。

所以，信息化建设迫在眉睫，公司将信息化、自动化生产技术、智能化、网络化运营作为发展的方向，因此引入了Weihom科技和镭歌生产关联系统布局和网络运营平台。

1.2、立项目的：

两化融合是信息化和工业化的高层次深度结合，以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走上新型工业化的道路。两化融全的核心是信息化支撑，追踪可持续发展模式。

而科学有效的管理是现代企业赖以生存争发展的重要基础。企业管理就是对企业的人、财、物等方面进行有效的管理，使企业的各种资源达到合理有效的配置。企业管理的核心是决策，而决策的过程实际上是对信息掌握的过程。

因此，企业管理的本质就是对信息的掌握、控制和有效利用。企业广泛利用现代信息技术，充分开发信息资源。把先进技术、管理理念和方法引入到管理流程中，实现管理自动化，提高企业管理效率和水平。

随着信息技术的不断发展和我国企业改革的不断深入，企业管理方式正在向创新管理和知识管理转变。为适应新时期企业管理方式的变革，企业必须加强管理信息化建设。企业管理信息化建设是一场革命，在提高企业管理水平，促进管理现代化，转换经营机制，建立现代企业制度，有效降低成本。加快技术进步，增强市场竞争力，提高经济效益等方面都有着现实和深远的意义。

公司通过近几年的自动化生产信息化建设，充分认识到信息化对企业生产能力和市场竞争力的重大意义，主要体现在以下几个方面：

1.2.1  加强企业管理信息化建设，可以提高企业管理、决策的效率和水平在企业管理信息化过程中，通过建设企业信息系统和采用企业重组理论建设，可以对企业的业务流程和组织机构进行改革和简化，使得信息流动更为顺畅，从而可以提高企业管理决策的效率和水平。

1.2.2  加强企业管理信息化建设，可以提高员工整体素质：

企业管理信息化的主要特征是计算机技术广泛而深人的应用。为此。要求企业必须制定严格的操作规程和工作规范，要求对员工进行经常性的培训和教育，使员工逐渐摒弃旧的工作方式，学习掌握先进的操作规程和技术，并按先进的规程进行操作，从而可以提高员工的整体素质。

1.2.3  加强企业管理信息化建设，可以增强对外交流，创造更多的商机：

企业信息化工程的实施，为企业在网上做广告，利用网络宣传自己提供了物质基础。网络环境的建立。极大地方便了企业的对外交流，不仅可以改善企业的形象，而且还可以创造更多的商机。目前，信息技术、电子数据交换、电子商务等技术得到大量采用，企业如不加强信息化建设，就无法实现对外交流，无法全面深入地了解和更好地介入国内外市场。

1.2.4  加强企业管理信息化建设，可以提高企业的经济效益：

企业建立信息系统需要投入一定的资金，包括硬件购置、软件购置或开发、系统运行及维护费用等。企业管理信息系统的建设是关系到企业生死存亡的长远大计，它的效益更主要的是体现在战略效益方面，但这并不意味着企业管理信息化就不会产生直接的经济效益，因为：

(1)机构和业务流程的精简不但可以提高工作效率，而且可以节省大量劳动力;

(2)实现无纸化办公、无纸化设计与创造，可以节约大量的纸张和相关费用，效益也非常显著;

(3)采用信息技术后，可以大量压缩库存，减少流动资金的占用，可以减少库存面积，减少人员及设备数量，从而可以降低成本和投入，提高经济效益。

2、项目实施情况：

昆明远方生物互联网+项目引入了两个网络运营平台相结合：其一，微红科技Weihom V6.6.5网络运营平台，该系统满足多品牌一体化的出入库、订单追踪、二维码生成及扫描销售追溯的统一管控。其二，深圳市镭歌科技有限公司的全过程防伪追溯系统V5.0（包含云平台、智能标识系统、原料追溯系统、生产管理系统、仓库管理系统、精准查询系统等）、赋码设备（UV、HP、激光机）、识别设备等（激光、视觉）。实现了打造企业全方位的信息化运营方式，以及众多媒体平台共同拓展线上+线下一体化宣传推广的媒介。

以微信云和镭歌云为支撑，收集、分析洗护产品在物料管理、自动化生产管理、产品全过程追溯，实现来源可查、去向可追、责任可究的全过程管理。制订精准的生产、物料计划和公司战略。

本项目的优化和升级，实现了企业管理系统的智能化和系统化。生产线的改造在引入大量自动化设备后，人力资源成本得到很好的控制，生产效率得到大幅度提升，产品质量得以保证；生产全过程中，加入了每一瓶产品的唯一识别系统后，编码防伪防窜货追溯可以对产品进行正向，逆向或不定向追踪的生产控制系统，强化了公司各种类型产品的生产和控制。防伪防窜货系统的任务是确保规定编码是否被应用在指定的产品上，以达到产品所被要求的防伪防窜货性能并确保安全性。

在追溯系统的建立过程中，编码的系统性及激光技术是关键，通过编码系统配合激光打码，对原材料及包装材料进行记录，对生产过程记录，通过条码枪扫码检验并上传到云端数据库，传递到仓库管理，在这个过程中控制了材料的审核，生产过程中的质量安全检查及监督。当传递到渠道分销商和零售渠道商位置后，通过唯一的身份编码杜绝窜货。激光标记的不可逆性也能够有效的防伪，避免假冒伪劣产品的混入。

3、资金来源及使用情况：

项目总投额300万元，其中市级“支持企业信息化建设扶持示范项目”财政补助资金10万元，经费已拨付到位。设备购置阶段已完成总投资300.95万元，设备已全部安装完成，已付款300.95万元。

3.1、项目资金使用计划：

| 序号 | 支出项目 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软件开发费用 | 50 |
| 2 | 设备购置费 | 160 |
| 3 | 设备及软件安装、调试 | 20 |
| 4 | 能源材料费 | 10 |
| 5 | 培训费 | 5 |
| 6 | 差旅费 | 5 |
| 7 | 专利申请费 | 10 |
| 8 | 项目管理费 | 10 |
| 9 | 研发费用 | 10 |
| 10 | 研发人员经费 | 20 |
| 11 | 研发外协费 | 10 |
| 12 | 项目评审费 | 10 |
| 合计 |  | 320 |

3.2项目完成投资：

| 单位名称 | 昆明远方生物制品有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 互联网+产品在线溯源信息化平台建设项目 |  |  |
| 项目总投资 （万元） | 300 | 已完成项目投资额 （万元） | 300.95 |
| 其中： 1、研发人员经费 | 20 | 其中： 1、研发人员经费 | 19.98 |
| 2．能源材料费 | 10 | 2．能源材料费 | 11.02 |
| 3．设备费 | 160 | 3．设备费 | 158.98 |
| 4．其它固定资产投资 | 50 | 4．其它固定资产投资 | 50.32 |
| 5．研发外协费 | 40 | 5．研发外协费 | 41.19 |
| 6．评审费 | 10 | 6．评审费 | 9.58 |
| 7．其它费用 | 10 | 7．其它费用 | 9.88 |

4、项目组织及管理情况：

4.1项目组织情况：

公司互联网+产品在线溯源信息化平台建设项目，自2018年1月开始实施，项目的规划、组织、申请、实施及划拨专项资金过程中，市工信局和富民县科工信局，财政局的领导和专家多次至项目现场进行相应的调研，考察、检查和指导工作。

从2018年1月开始进入实施阶段，组建了由公司总经理何远平先生为首的信息化项目管理小组，小组成员由财务经理、工程部经理、技术部经理、生产部经理及营销副总组成，指定了专人专项负责项目的整体工作推进，同时给予配套的人、财、物支持，为信息化建设打下坚实基础。同时，在信息化项目的建设和实施过程中，做到了：

4.1.1公司领导高度重视，了解、学习和掌握信息化知识，做到心中有数，把握大局。

4.1.2公司领导从战略高度出发，加大对企业管理信息化建设的资金投入。保证资金投入在一定程度上决定了企业管理信息化的规模和水平。

4.1.3对现有流程进行重组，建立适应企业管理信息化的模型。实现了企业流程与企业的运作方式、组织的协调合作、人员的组织管理、新技术应用与融合紧密相关。通过企业流程的重组，实现了以新的企业文化代替老的企业文化，用新的企业流程代替原有的企业流程。

4.1.4配备企业管理软件，架构企业信息系统。公司与遵义微红网络科技深度合作，开发了企业信息化网络，做好了信息资源的标准化建设，如数据录入制度，数据备份制度，数据更新制度，员工培训制度等等。

4.1.5对企业管理人员进行信息化知识培训。对管理人员进行培训，使他们了解信息化基本知识，学习掌握管理软件的使用方法，能对企业管理软件处理的数据进行维护，保证数据安全可靠，加强管理信息化建设，全面实现管理信息化。

4.2、项目实施流程：

| 时间 | 阶段 | 实施内容 | 资金来源 | 资金到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年1月-2月 | 前期准备阶段 | 成立项目小组，制定项目管理实施计划及目标，编制项目实施方案，公司审批 | 企业自筹 | 资金到位 |
| 2018年3月-2018年6月 | 项目软件开发及设备造型阶段 | 项目负责人与软件公司签署软件开发合同，设备选型及URS，签署设备采购合同 | 企业自筹 | 资金到位 |
| 2018年7月-2018年10月 | 项目实施阶段 | SAT\FAT验收，设备进厂、安装、调试，软件试运行 | 企业自筹 | 资金到位 |
| 2018年11月-2018年12月 | 性能验证阶段 | 设备及软件系统上线测试运行，验证设备及软件的性能满足预期设计标准要求，评估是否可量产 | 企业自筹 | 资金到位 |
| 2019年1月-2019年12月 | 运行确认及同步验证阶段 | 开展设备软件的运行确认及与生产的同步验证，系统稳定投入运营使用，完成人员培训、设备及软件的验收 | 企业自筹 | 资金到位 |

（二）绩效目标：

1、总目标：

项目实施完成能有效提高企业信息化程度，提升企业生产能力，提高产品产品市场竞争力。项目以系统来控制生产过程，能减少生产过程中的环节，提高生产效率，降低生产成本，提高洗护产品缺陷分析的科学性和生产管理标准化。对产品全过程的质量监控，能提高公司的产品质量和服务质量。产品生命周期的全过程追踪，对提高公司产品质量和服务质量直到积极的推动作用。

完成专利申请23项，实现知识产权为公司的技术创新和信息技术的运用打下了坚实基础。

2、年度目标：

2.1、产出目标：

项目实施可年产洗护产品500万瓶，实现销售收入5000万元，净利润1000万元。

2.2、效果目标：

项目实施完成，实现产品后期数据分析、监管、防窜货以及生产工艺优化、设备升级。能有效提高企业信息化程度，提升企业生产能力，提高产品产品市场竞争力。

二、绩效评价工作情况：

本项目开始时间为2018年1月，从2018年1月开始公司进入前期准备阶段，包括成立项目小组，制定项目管理实施计划及目标。编制项目实施方案，2018年2月获得公司审批。2018年3月先后进行软件开发、SAT、FAT验收，设备进厂、安装、调试，软件试运行SAT、FAT验收，设备进厂、安装、调试，软件试运行、性能验证、运行确认，于2019年12月已全部完成并投入生产。

该项目有专门的项目资金管理办法且项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。内部控制和审计监督机制健全，建立规范化的资金分配工作流程，建立信息公开制度和标准化管理工作制度。

本项目申请资助50万元，获得资助10万元，所有获得的资助皆用于设备购置。

项目总预算为300万元，包括项目实施过程中的研发人员经费、能源材料费、设备费、其它固定资产投资、研发外协费、评审费、其它费用。最后完成投资金额为300.95万元，其中能源材料费，因后期机器调试，试生产环节损耗大量材料和包装。

2.1、项目产出目标及效果目标情况

1）经济效益产出目标：本项目的产出目标为洗护产品500万瓶，在项目设备安装完成调试后陆续进行产品生产2019年，公司产品生产产量已达到500万瓶。

2）时效目标：在项目前准备阶段，公司自筹资金全部到位，资金到位和及时率达到100%。

3）知识产权目标：项目知识产权目标为申请专利23项，截止2019年公司共获得专利20项，获得发明专利2项、实用新型专利16项、外观专利2项，2019年度获得专利16项，申请专利25项。

截止2019年昆明远方生物制品有限公司专利汇总

| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 授权公告日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 妇科消炎药物洗液组合物及其洗液制备方法 | ZL201010535542 | 2010年11月8日 | 2012年5月23日 |
| 2 | 一种消毒冲洗软瓶密封塞 | ZL2012201856449 | 2012年4月27日 | 2012年12月5日 |
| 3 | 一种去头皮屑药物组合物及其制备方法 | ZL2012101278509 | 2012年4月27日 | 2013年5月8日 |
| 4 | 包装瓶 | ZL2012304302233 | 2012年9月7日 | 2012年12月19日 |
| 5 | 一种天然植物发酵设备 | ZL2018215708562 | 2018年9月26日 | 2019年9月27日 |
| 6 | 一种天然木纤维制备装置 | ZL2018215713819 | 2018年9月26日 | 2019年9月27日 |
| 7 | 一种木粒脱色装置 | ZL201821571365X | 2018年9月26日 | 2019年9月27日 |
| 8 | 一种洗护产品追溯喷码装置 | ZL2018215750911 | 2018年9月26日 | 2019年6月25日 |
| 9 | 一种微生物培养箱的改进装置 | ZL2018215989284 | 2018年9月26日 | 2019年7月12日 |
| 10 | 一种天然植物的冷榨装置 | ZL2018215708581 | 2018年9月26日 | 2019年7月16日 |
| 11 | 一种植物提取物蒸发浓缩装置 | ZL2018215713626 | 2018年9月26日 | 2019年6月21日 |
| 12 | 一种洗护产品自动热收缩膜包装装置 | ZL2018216083671 | 2018年9月30日 | 2019年6月25日 |
| 13 | 一种洗护产品包装瓶快速整理分检装置 | ZL2018216095999 | 2018年9月30日 | 2019年9月27日 |
| 14 | 一种植物提取物的溶解搅拌装置 | ZL2018216084246 | 2018年9月30日 | 2019年6月21日 |
| 15 | 一种洗护产品塑料包装瓶丝印固化装置 | ZL2018216084922 | 2018年9月30日 | 2019年7月16日 |
| 16 | 一种天然产物有效成分超临界提取装置 | ZL2018216084481 | 2018年9月30日 | 2019年7月16日 |
| 17 | 一种洗护产品包装瓶高温静电除膜装置 | ZL2018216083667 | 2018年9月30日 | 2019年7月16日 |
| 18 | 一种植物提取物分离过滤装置 | ZL2018216095876 | 2018年9月30日 | 2019年6月25日 |
| 19 | 一种洗护产品配料罐的易过滤装置 | ZL2018216094962 | 2018年9月30日 | 2019年6月25日 |
| 20 | 洗发露瓶 | ZL2018305554474 | 2018年9月30日 | 2019年7月16日 |

4）效果目标：项目的实施，有效提高了企业信息化程度，提升企业的生产能力，提高市场竞争力。采用产品全生命周期的系统化管制，能保证产品质量按预期的标准和方法，始终如一的生产出符合质量标准的洗护产品，有效减少人工成本及人员因素对产品质量带来的影响风险，从而实现生产效率的大幅度提升，从而实现企业以客户为核心，以质量求生存的企业战略方针。项目的实施，有效提高了企业信息化程度，提升企业的生产能力，提高市场竞争力。采用产品全生命周期的系统化管制，能保证产品质量按预期的标准和方法，始终如一的生产出符合质量标准的洗护产品，有效减少人工成本及人员因素对产品质量带来的影响风险，从而实现生产效率的大幅度提升，从而实现企业以客户为核心。

三、评价结论：

（一）、评价结果：

最终自评评价得分为97分，其中因为今年受到疫情影响，洗护产品产值和销售量下降，导致洗护产品产出量和经济效益下降。资金预算总预算为300万元，最后实际使用总金额为300.95万元，经过指标指示进行测算，预算执行率高于95%以上。

（二）、主要绩效：

主要绩效指标为产出绩效，经济效益、社会效益，知识产权获得，产出绩效达到500万瓶，产品销售收入实现2390.28万元，利润总额达176.05万元，研发费用总额416.35万元；本项目实施过程中共申请专利23项，获得专利授权16项；实现产品生产设备升级和配方优化。减少生产过程中的环节，提高生产效率，降低生产成本，提高洗护产品缺陷分析的科学性和生产管理标准化。对产品全过程的质量监控，能提高公司的产品质量和服务质量，减少了人员成本。

四、成本效益分析：

项目资金主要用于设备采购，2019年度销售收入为2390.28万元，利润总额为176.05万元，本项目实际总支出为300.95万元，资金预算执行率高于95%。

本项目的实施节约了人工成本，传统生产线单条生产需要15个人，项目实施投入使用后，现有生产线单条生产仅需9个人便可以实现产品的灌装、喷码、装盒、二维码喷印、关联、打包等操作。

（一）、项目资金预算及实际使用情况

五、主要经验和做法、存在问题和建议

（一）、主要经验和做法：

实现产品智能化生产能够基于识别技术有针对性的提出解决方案，以确保企业快速、准确、实时采集到质量信息，从而可以实现对化妆品的全生命周期的追踪管理。

将所有产品的最小销售单元赋唯一的监管码，以一二维条码和数码混合的方式体现，在生产过程进行赋码，通过监管码记录每件产品的生产日期、批号及原料来源、质监报告等生产相关信息，使用数据库进行储存。

出入库时将监管码激活，并上传到监管平台，在流通过程中通过扫描、电话、录入监管码方式查询生产日期、保质期、商品真伪、销售去向等信息，当出现质量问题时，可以根据监管码带有的生产信息追查原因，还可以根据监管码对应的发货信息检查市场是否有串货现象等等功能。 明确适当的质量控制点进行实时快速采集质量信息，并快速反馈，保证整个生产、流通过程符合产品质量标准。

本项目的优化和升级，实现了企业管理系统的智能化和系统化。生产线的改造在引入大量自动化设备后，人力资源成本得到很好的控制，生产效率得到大幅度提升，产品质量得以保证；生产全过程中，加入了每一瓶产品的唯一识别系统后，编码防伪防窜货追溯可以对产品进行正向，逆向或不定向追踪的生产控制系统，强化了公司各种类型产品的生产和控制。防伪防窜货系统的任务是确保规定编码是否被应用在指定的产品上，以达到产品所被要求的防伪防窜货性能并确保安全性。

（二）、存在问题

在项目实施过程中需要进行设备的升级改造以及新设备的采购投入使用，员工对设备使用并不熟悉，需要花费大量的时间进行人员培训，在采购时可与厂家对接做好人员培训工作。

（三）、建议和改进措施：

智能化制造将成为在全自动流水线作业生产过程，分段式作业容易生产效率低下，每台设备仅承担工艺过程的一部分功能，而且在生产过程中，生产数据的统计分析无法有效建立，不能掌握客户订单的动态，智能化制造可以实时掌握客户订单状态和生产数据，并对生产数据进行分析，建议加大智能制造生产的引导和支持。

六、项目绩效自评表：

| 2019年项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
| 一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
|  |  | 2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 |
|  |  | 3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 |
|  | 2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 |
|  |  | 2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 |
| 二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
|  |  | 2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 |
|  | 2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 |
|  |  | 2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 |
|  | 3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 |
|  |  | 2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 |
| 三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 7 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 3.时效指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  | 2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 1 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 2.社会效益 | 20 | 20 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 4.服务对象满意度 | 5 | 5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 |
| 合 计 |  |  | 100 | 97 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 |  |  |

昆明远方生物制品有限公司

2020年4月9日