富民县中心粮库智能化升级改造建设项目

支出绩效评价报告

（昆财产业〔2018〕189号补助资金20万元）

一、项目基本情况

（一）项目概况。

富民县中心粮库智能化升级改造建设项目是按照省、市粮食和财政部门关于做好粮库智能化升级改造相关工作要求，对新建成的中心粮库（大营街道办事处大营村森林公安局旁）进行智能出入库管理系统、粮情测控系统、智能通风系统、视频监控系统、能耗监测系统、库区综合布线、网络设备、中心机房建设进行升级改造，项目由昆明市粮食局统一组织实施、统一以政府采购集中进行招标。

1.立项背景及目的。

随着智能信息技术的快速发展和广泛应用，智能化、信息化已悄然渗透经济社会、生产生活的各个层面，成为当代经济社会发展不可抗拒的必然趋势。为全面提升富民县粮食仓储设施质量和智能化管理水平，保证粮食储存安全，达到现代化科学储粮的要求。根据国家粮食局《关于规范粮食行业信息化建设的意见》（国粮财〔2016〕74号）和省、市粮食局相关文件精神，智能粮库是统一、开放、多元、兼容的信息系统，可为粮食收储企业作业和业务管理提供广泛的信息服务，其主要功能有：数据监管与上传、粮情感知与控制、质量检测与预警、日常业务管理等。粮库智能化建设及升级有利于提升企业自身经营管理水平；有利于提高管理部门监督检查效率，及时掌握真实、全面的粮食流通数据。在昆明市粮食局的指导下，坚持量力而行、突出重点、注重实用的原则，重点对我县新建中心粮库进行智能化升级改造建设。

2.项目实施情况。

2019年1月8日甲、乙、丙三方云南仓实商贸有限公司、深圳市富晋天维信息通讯技术有限公司、昆明市粮食局和富民县发展和改革局正式签订《政府采购合同书》启动项目建设，目前已完成设备安装，正在进行设备调试工作。

3.资金来源及使用情况。

根据《昆明市财政局、昆明市粮食局<关于下达2018年粮库智能化升级改革补助资金下达补助的通知>》（昆财产业〔2018〕189号），该项目补助资金20万元。按照县政府常务会指示精神，中心粮库由产投集团负责建设、经营。县发展和改革局将于近期将20万元升级改造资金拨给产投集团，按照三方合同待项目竣工完成测试，通过验收后支付。

4.组织及管理情况。

为顺利推进我县中心粮库智能化升级改造建设项目，一是成立了粮库智能化升级改造建设项目领导小组；二是切实加强资金监管，防止资金挪用，严格按照三方合同加强资金管理；三是加强监督检查，项目推进情况及时报告市粮食局。

（二）绩效目标。

1.总目标。智能粮库系统可以促进粮食仓储企业进行规范化管理。智能粮库系统能够加强粮食仓储企业的精细化管理水平

2.年度目标。

（1）产出目标。项目正在建设，暂无产出目标。

（2）效果目标。粮库作业智能化运行、精确化控制，粮库作业流程可视化。

二、绩效评价工作情况

（一）主要内容：项目管理过程规范、产出目标尚未完成，效果目标尚未实现。项目预算编制的合理、成本支出真实，控制有效，财政资金的使用效率和效果较好。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。科学规范、公开公正、绩效相关。

2.绩效评价方法。指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法科学。客观。

三、评价结论

（一）评价结果。智能粮库系统能够实现绿色低碳储粮，减少能源消耗，实现节能减排，提升储粮管理标准化、现代化、科学化、规范化水平。

（二）主要绩效。

（1）经济效益。一是在粮食收购、入库时采用自动化检测设备，使收购基本实现信息采集自动化，可提高工作效率，可使粮食收购更加公平，杜绝人情粮，减少人为原因造成损失。二是通过粮库智能化升级改造建设，粮食存储的时间和品质变化情况都能得到及时的反映，可以及时通过粮食轮转、销售等措施，避免粮食的陈化，避免因粮食变质而造成损失。三是防止和减少信息失真、库存不实。规范业务、提高基层粮食企业的现代化管理水平。通过远程监控系统随时抽查粮库的库存情况，提高粮食主管部门的监督能力。

（2）社会效益。一是保障社会稳定，增强宏观调控能力，健全流通信息网络体系，提高宏观决策能力，及时掌握各环节的信息，提高工作效率和管理水平。二是切实增强粮食行政主管部门管理和规划、决策的能力。改善粮食储备企业决策的信息环境，带动粮食企业信息化，提高粮食企业市场竞争能力。三是确保粮食存储安全，提高粮食安全的抗风险能力，满足各种突发情况下对粮食的需求。

四、成本效益分析。

1.规范化管理。

（1）规范化粮库作业流程在信息系统中固化：规范化的粮库作业流程在智能粮库应用系统中可以固化，固化的作业流程，必须按照事先定义好的规则进行。

（2）粮库作业智能化运行、精确化控制：对粮食出入库的报港、扦样、化验、称重、入仓等各个业务流程进行智能化管理，减少管理层次，降低管理成本，提高管理效率。与此同时，固化的作业环节在执行过程中，都要与事先定义的规范流程规则进行比对，如果不符合，将提示报警，作业无法执行，实现精确化控制。

（3）粮库作业流程可视化：运用智能化自动识别、数据采集的作用，粮库作业的每个环节，以及每个环节产生的相关数据都记录在信息系统中，并且通过图形化的方式展示整个作业过程，提高了粮库作业规范化管理水平。

2.精细化管理。

（1）智能通风控制设备能够准确采集每台通风设备每次通风的电耗，这是精细化管理的基础信息。

（2）智能粮库集成管理平台将粮库业务系统、作业系统、仓储系统、经营系统、集成起来，消除信息孤岛，实现信息互联互通，实现部门协同；这样每个作业环节的信息在不同环节、不同部门之间共享和使用，为整个企业的精细化管理奠定了数据基处。

3.减员增效。

（1）智能粮库系统提高了粮库作业自动化水平，能够实现减员增效，提高工作效率，降低工作成本。自动称重系统提高称重作业效率，自动识别称重车辆的合法性、自动识别是否存在舞弊行为。

（2）智能粮库集成管理平台将粮库业务系统、作业系统、仓储系统、经营系统集成起来，消除信息孤岛，实现信息互联互通，避免了数据重复录入的现象，降低了劳动强度。

（3）在调度中心，调度人员可以实时监控各个作业现场的视屏和业务数据，准确了解情况，进行及时准确的调度，避免了调度人员与现场人员沟通困难的现象。

4.安全生产。

（1）智能粮库系统能够促进粮食仓储企业安全生产，调度管理系统能够展示粮库作业环节的视频信息，及时发现安全生产隐患，促进企业安全生产。

（2）自动称重系统能够自动阻止车辆未完全上磅、有压仓物、司机未下车等营私舞弊现象，促进企业安全生产。

5.质量安全。

智能粮库系统在保障仓储质量安全方面，通过自动扦样设备，保证扦样的公平性，保证化验结果的客观性；通过智能通风系统、多功能粮情系统、低温储粮技术运用提高储粮品质；智能粮库对每一笔粮食从入库到出库全过程中每个质量危害控制点，包括质检、出入仓、通风、熏蒸、倒仓等信息进行集中查询和展示，形成粮食全程质量安全追溯信息。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

1.领导高度重视，全程参与督促。县发改局主要领导亲自抓，分管领导具体抓实项目推进工作，全程参与督促检查项目准备、实施和检查进展情况。

2.健全制度，规范管理。为项目支出管理发挥预期绩效提供了制度保障。

（二）存在的问题：项目建设推进缓慢。

（三）建议和改进措施：由市、县两级督促中标企业加快项目建设进度，尽快早日完工，投入使用。

| 2019年项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
| 一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
|  |  | 2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 |
|  |  | 3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 |
|  | 2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 |
|  |  | 2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 |
| 二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
|  |  | 2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 |
|  | 2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 |
|  |  | 2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 |
|  | 3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 |
|  |  | 2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 |
| 三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 3.时效指标 | 7 | 5 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  | 2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 2.社会效益 | 20 | 20 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 4.服务对象满意度 | 5 | 5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 |
| 合 计 |  |  | 100 | 98 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 |  |  |