富民县自然资源局

不动产存量数据整合项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

为贯彻落实全市做好“放管服”政策落实工作会议精神，进一步完善并夯实我县不动产统一登记基础工作，确保完成国土资源部确定的2017年不动产登记存量数据整合工作任务，根据国土资源部《2017年不动产登记完善规范和接入平台工作计划安排》、《2017年云南省不动产登记和地籍管理工作要点》和《昆明市不动产统一登记存量数据整合工作实施方案》要求，全面清理包括基础地理、土地登记、房屋登记、林权登记等在内的各类已有数据，以土地登记为基础，按照《云南省不动产登记数据整合方案（试行）》和《云南省不动产登记整合数据库标准（试行）》及有关要求，通过抽取、转换、补录、整合等方法建设不动产登记数据库，以支撑日常各类不动产登记业务，保障不动产登记的准确性和合法性，维护不动产登记结果的权威性，提高不动产登记业务办理效率，同时满足国家、省、市、县查询、共享、统计、分析等管理需要。

2.项目实施情况。

截止到4月18日，不动产数据整合项目已完成：土地、房产、林权档案已清理完成，并且已对档案进行规范的整理，同时已把档案资料转换为整合数据库数据。建设用地使用权7667宗，房屋所有权15085户；土地所有权1960宗。共涉及24916条权利记录，且已在4月15日向省自然资源厅汇交。

- 资金来源及使用情况。

- 根据富财预〔2019〕1号，2019年拨入市级资金2018年度昆明市不动产统一登记存量数据整合工作市级补助经费123.6万元，因项目未完工，暂未使用。

4.组织及管理情况。

为加快推进富民县不动产存量数据整合工作，2017年5月25日向县政府上报了《关于请求解决“富民县不动产登记存量数据整合及数据库建设”工作经费的请示》,7月19日上报了《关于报请批准实施富民县不动产登记存量数据整合及数据库建设工作实施方案的请示》。2017年8月8日县政府正式印发了《富民县不动产登记存量数据整合及数据库建设工作实施方案的通知》（富政办通〔2017〕59号），成立了富民县不动产存量数据整合的组织机构，明确了各成员单位的职责分工，制定了具体的工作计划和工作步骤，为项目的实施提供了保障。

（二）绩效目标。

1.总目标。

完成土地房产林权数据整合项目，简化办证环节，加快业务效率。

2.年度目标。

（1）产出目标。

完成分散登记时期纸质档案的电子化，电子数据整合入库。

- 效果目标。

- 将整合入库存部分的不动产转移登记，由原来的15个工作日提高到7个工作日内。

二、绩效评价工作情况

（一）阐述的主要内容：

目前该项目已完成房管、土地及林业档案的电子化，因前期未能将修补测工作纳入合同范围，造成数据汇交率仅为40%，下一步将重点围绕数据补测补录工作，提高数据整合的质量。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。

本评价遵循科学规范，紧紧围绕数据整合内容，公平公正的对数据整合工作中的资金使用，以及项目实施后所取得的各种效益进行评价。

- 2.绩效评价方法。

- 本次评价通过认真分析对比数据整合前后、以及已完成整合部分和未完成整合部分的，不动产数据完整性、连续性及在办理相关不动产登记的便利性等方面，反映出数据整合所取得的成果及意义。

三、评价结论

（一）评价结果。

通过本次评价各项年度相关目标已完成，无违反规定支付相关费用的情况，财政资金的支出已取得较好的经济及社会效益。

- 主要绩效。

- 已整合入库存部分的不动产转移登记由原来的15个工作日提高到7个工作日内，抵押登记由原来的10个工作日提高到了3个工作日内。

四、成本效益分析。

- 该项目为经公开招标后实施，大大节约了项目成本。已支出部分产生的数据成果，提高了不动产登记工作的便利化，优化了有关财产登记方面的营商环境，对提高经济活力起到的相应的作用。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

在进行数据整合过程中，通过大量人工翻阅档案资料，对富民县现有土地数据及房产数据进行记录、核查，并且完成了房产与自然幢、土地的关联。在此过程中，基础资料，档案资料的完整性根本上影响着项目进度。数据整合完成后，对于不动产登记中心办理业务，会更加统一高效，便民利民。

- 存在的问题；

- 档案资料部分内容缺失（如：权利人身份证号）；基础资料较为薄弱。

（三）建议和改进措施。

办证发证业务过程中，规范的填写字段，并核实权利人信息，解决数据库的完整性，保证必要字段没有缺失、错误；对档案进行规范的管理，已保证档案资料内数据内容完整，手续齐全。

| 2019年项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
| 一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
|  |  | 2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 |
|  |  | 3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 |
|  | 2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 |
|  |  | 2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 |
| 二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
|  |  | 2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 |
|  | 2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 |
|  |  | 2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 |
|  | 3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 |
|  |  | 2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 |
| 三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 3.时效指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  | 2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 2.社会效益 | 20 | 20 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 4.服务对象满意度 | 5 | 5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 |
| 合 计 |  |  | 100 | 100 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 |  |  |