富民县J2016-01号地块收储成本支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

根据《昆明市土地储备管理办法》及富民县年度土地储备计划，收储位于永定街道办永二村委会集体土地45.61亩。

- 2.项目实施情况

- 已完成富民县J2016-01号地块45.61亩的土地收储工作。

- 3.资金来源及使用情况

（1）资金来源

2019县财政预算富民县J2016-01号地块收储成本500万元整。

- （2）资金使用情况

截止2019年12月底，富民县J2016-01号地块收储成本500万元整全部到位。全部用于征地拆迁，片区城市配套设施建设。

- 4.组织及管理情况

- （1）项目组织情况

强化监督，派专人长期对项目实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目按质按量完成。

- （2）资金拨付流程

为了提高资金使用率，更好的发挥投资效益，建立资金的动态管理制度。根据工程建设进度，编制年度资金使用计划、季度资金使用计划和月资金使用计划，按照计划拨付款项或贷款。

本项目实施规范管理，建设资金实行统一管理，由财务单独立帐、核算，并加强财务审计。资金使用严格按计划进行，并接受上级有关部门的监督和检查。严格财务规章制度，严防违规违纪行为发生。做好事先预防、事中监督和事后审核。

（二）绩效目标

1.总目标

完成富民县J2016-01号地块45.61亩的土地收储任务。

2.年度目标

完成富民县J2016-01号地块45.61亩的土地收储工作。

- 3.效果目标

- 已完成年度目标，作业单位已提交成果资料。

二、绩效评价工作情况

（一）阐述的主要内容：

按照县年度土地储备目标任务圆满完成J2016-01号地块45.61亩的土地收储工作。为土地供应做好保障。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正；标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、单位根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

对财政支出的绩效评价采用成本效益法、比较法、因素分析法、公众评议法、定量分析与定性分析相结合的综合判断法等方法，依据 《富民县国土局土地储备项目财政支出绩效评价指标体系》进行评价。

三、评价结论

（一）评价结果

该项目在实施过程中，项目单位措施得当积极推动项目按年度目标顺利完成，符合程序，资金管理使用规范，产生较好的绩效效果，人民群众满意度较高，评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，该项目绩效评价得分为 94 分 ，评价等次为优秀（具体情况见附件）。

（二）主要绩效

完成富民县J2016-01号地块45.61亩的土地收储工作。

- 四、成本效益分析

（一）经济效益分析：

项目建设地点位于富民县，该区域是昆明的卫星城和后花园，将会汇集大量的商业、酒店及餐饮业。属正在开发区，基础设施基本配套，是昆明市对外形象展示的重要窗口。本项目定位于办公写字楼，根据昆明市土地政策，高档商品楼开发的用地将受到限制，因此未来项目的同类竞争对手有限，房产价值处于上升趋势。

从综合地价来看，昆明市综合地价累计增长率为12.32%,成为全国地价增长率较高的城市，但是昆明地价基数长期较低，地价总体水平在全国处于一个较低的位置，即增幅有所扩大，也是低水平增长。如与增长率最快的一季度比较，昆明市综合地价为866元/平方米，在全国30个主要城市综合地价水平中居于倒数第8位，与西部城市相比，分别比成都、贵阳、兰州、西安低849-345元/平方米，在西部主要城市仅高于银川、西宁、乌鲁木齐市。因此，昆明居住用地价格增长率高于全国平均水平，但用地价格明显低于全国平均水平，用地价格具有增长空间。

（二）社会效益分析：

(1)项目对所在地居民收入的影响

项目的实施不但可以增加社会的税收，还可以增加当地居民的收入水平。

(2)项目对所在地区居民生活水平和生活质量的影响

项目实施完成后，可为昆明市和富民县提供优质的办公服务，为当地人民办公创造良好的环境和氛围，提高人们的生活水平和质量。

(3)项目对所在地区就业的影响

通过项目的实施，可为社会增加100个就业岗位，为富民县吸纳更多的就业人员，提高人民收入水平，保证社会稳定。

(4)项目对所在地区不同利益群体的影响

项目在富民县国有资产投资经营有限责任公司自有土地上建设，不会引起移民搬迁，项目的建设不会给本地区的各利益群体受到影响。反而可以为本地区的经济发展起到促进。

- 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

- 1.对已批复的土地，明确责任，落实到人，制订收购储备土地工作进度表，采取每周五汇报，一周一汇总的方式，加强督促检查，切实加快征收进度。
    2.全面掌握征地进展情况，尤其对重点项目、民生项目等，高度重视，时刻关注，全身心投入，妥善安排、扎实推进，加班加点开展工作。并分清轻重缓急，先易后难，穿插进行，保证了工作全面开展。

附件1：

| 2019年项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
| 一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
|  |  | 2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 |
|  |  | 3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 |
|  | 2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 |
|  |  | 2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 |
| 二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 1 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
|  |  | 2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 |
|  | 2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 |
|  |  | 2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 |
|  | 3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 4 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 |
|  |  | 2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 4 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 |
| 三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 7 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 2.质量指标 | 8 | 7 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 3.时效指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  | 2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 2.社会效益 | 20 | 19 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 4.服务对象满意度 | 5 | 5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 |
| 合 计 |  |  | 100 | 94 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 |  |  | 93 |