（A）

富文旅建议复〔2020〕1号

关于对县十六届人大四次会议

第108号建议的答复

李亚丹代表：

您提出《关于加快推进散旦龙泉河畔土地开发的建议》，已交我们研究办理。经2020年8月28日与您面商同意，现答复如下：

一、项目基本情况

散旦镇龙泉河畔土地开发项目位于散旦中心集镇北侧、轿子山旅游专线两侧。项目地块背靠绵延常青的银贡山，山脚的散旦大龙潭一年四季流水潺潺。大龙潭出水量达0.4立方米/秒，水质十分优良，也是周围群众的饮用水源，龙潭水从地块中间穿流而过。地理位置、交通区位和水源条件较好，适合特色水乡旅游小镇的开发建设。该项目由昆明市富民县城乡建设发展有限公司（以下简称“富民公司”）负责开发建设，公司于2016年1月19日与富民县土地开发复垦收购储备交易中心及散旦镇人民政府签订土地一级开发整理委托合同，合同委托由富民公司对位于散旦集镇的220.7亩土地进行一级整理开发。富民公司在签订该合同后对该项目编制可行性研究报告并获取批复，批复总投资9018.13万元。富民公司先后拨付该项目土地预申请金5300万元，预缴契税500万元，用于该项目的可研、测绘、工程咨询、设计、造价咨询等费用290万元，总计投入6090万元。

二、项目进展情况

该项目2016年1月23日取得立项批复，规划方案于2017年1月9日由富民县规委会上会通过。近几年来富民公司与富民县政府、散旦镇政府及相关部门对接，准备该项目一二级联动开发，积极推动该项目的招商引资工作，先后引入绿城、碧桂园、恒大等社会投资人至项目实地考察，因受该片区地理位置、土地价格、房地产市场销售情况等因素的影响，至今尚未有社会投资人对该项目有合作意向，目前正在积极开展招商引资引进实力企业对项目进行下一步的开发建设。

三、存在的问题

（一）影响集镇建设发展情况。该项目应与散旦整体规划相融合，结合散旦宝石洞项目协调规划开发，宝石洞项目以打造生态旅游为主，该项目可规划为特色商业旅游街区，以特色商业旅游街区为重点打造，两个项目的联动配合开发，可最大限度的整合散旦镇旅游资源，促进人均收入大幅度提高，带动散旦经济快速发展。

（二）存在安全隐患情况。此地块周围用彩钢瓦片进行围挡，因无人管理，很多地方出现倒塌情况，经与富民公司对接，公司将尽快对围挡部分进行加固修复，确保行人安全。

（三）信访维稳压力大情况。此地块征地时共涉及农户313户，因无人进行管理，现在大部份土地又有群众进行耕种。公司针对这种情况，将加大招商引资力度对项目进行一、二级联动开发，对已征用地块进行围挡处理，对围挡范围内的土地进行清表，在开发前安排专人对该地块进行管理，避免已征土地在开发建设过程中出现二次付费纠纷的情况，较大程度缓解该地块的信访维稳问题出现。

四、意见及建议

建议富民县人民政府尽快将大营片区一级开发项目的返款返还富民公司用于继续推进散旦项目的一级开发建设，早日推进项目的开发建设，同时加大招商引资力度引荐相关的社会投资人与富民公司合作该项目的二级开发。

感谢您对富民县旅游工作的关心和支持，希望今后继续提出宝贵的意见建议。

联 系 人: 杨学伟

联系电话：13888607192

附：代表建议办理意见反馈表

富民县文化和旅游局

2020年8月28日

抄送：县委目督办/县政府目督办、县人大人事代表委

富民县文化和旅游局                     2020年8月28日印