饮用水水源地保护区部分环境问题未整改到位的问题整改落实情况公示表
	反馈问题
	[bookmark: _GoBack]饮用水水源地保护区部分环境问题未整改到位的问题

	整改目标
	深入贯彻习近平生态文明思想，坚决落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于生态文明建设及环境保护的决策部署，通过各项有效措施，切实保障我县饮用水安全。

	整改措施
	1.加强农村环境综合整治，进一步完善生活污水收集处理设施、垃圾清运设施并加强设施运营管理。
2.进一步调整农业种植结构，严禁施用化肥、农药，对一级保护区内的农业种植逐步退出，有效防控农业面源污染。
3.举一反三，加强对饮用水水资源利用和规范化建设，建立县级以上集中式饮用水水源保护区规范化管理机制，完善巡查检查制度，强化水源地保护与管理。
4.规范设置集中式饮用水水源保护区内道路各类标识标牌，强化保护区道路和运输的监管。

	整改主要工作成效
	一是组织对拖担水库水源地一二级保护区设置警示标识标牌32块，同时对水库大坝至九连年村道路沿线安装水泥杆420根，刺铁丝网围栏1600米，同时协调楚雄州禄丰县九年坪村设置300米围栏，有效防止居民生活污染源进入水源地上游。二是围绕实现拖担饮用水源地环境保护区种植户杜绝使用农药、化肥，减少农业面源污染的工作目标，富民县对拖担水库饮用水源地保护区及周边从环境保护、禁种禁养等方面的政策法规、制度等内容进行广泛宣传培训，结合工作实际，引导并督促农户开展禁花减菜，大力发展特色经济林果种植。科学施用化肥，提高化肥利用率，减少不合理化肥投入，保护饮用水源地生态环境，实现减少农业面源污染。三是对拖担水源地3个片区土地入户调查核实，实际面积20.96亩，涉及12户农户。安排一定的生态补助资金，根据土地面积兑付到群众，从2018年大春收割后，涉及的地块除经济林果、绿化种树等乔木外，群众不再种植蔬菜及其他粮经作物。目前，已与群众签订了补偿协议，同时清理了作物秸秆。实现退耕还林效果，达到了整改要求。

	责任单位、责任人及联系人
	牵头单位：市生态环境局富民分局　
责任单位：县农业农村局、县水务局、县城市管理局
整改时限：2018年12月31日

	公示说明
	现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至fmxhjbhj@163.com。
联系人员及电话： 顾 波   0871-8810843




