B

富建建议复〔2019〕2号

关于对县十六届人大三次会议

第100号建议的答复

张贵代表：

您提出的《关于对大营小河何官营至城器墩段河道予以改造的建议》议案，已交我们研究办理，经2019年7月12日与您面商同意，现答复如下：

一、建议中关于“对大营小河何官营至城器墩段河道予以改造的建议”。我局认为内容客观、真实、可行。大营小河作为大营片区主要河流，承担着沿岸农田灌溉及镇区防洪功能。近年来，随着城镇建设的发展，大量的生产、生活污水排往大营小河，造成一定的环境污染。按照我县城市总体规划，为充分满足沿河开发生态保护要求、城市防洪要求、城市景观要求及市民休闲要求，结合该片区实际情况，制定了相应的规划设计方案，将该片区与大营小河两侧道路及相连的断头路列入片区城市基础设施建设范围。并于2014年5月21日，在县政府八楼召开2014年规委会第二次会议预审会议的审查意见进行修改完善，将大营小河景观改造与两侧道路修建合并设计，形成道路与河道有机结合。并将大营小河河道整治、大营小河景观设计、大营小河两侧道路、富民大道等项目一并委托云南省规划设计院进行统一设计，其中：1、大营小河景观改造及两侧市政道路（环城南路至城器墩段），长1240米，河道宽15米，两侧道路各宽15米，投资预算4900万元，已纳入《城器墩片区土地一级开发整理项目投资建设合同》，由鼎易公司同步建设，项目正在逐步推进中。2、大营小河景观整治（何官营至环城南路段），长1800米，河道宽15米，南侧道路宽15米，投资预算5400万元，项目计划纳入富民县“美丽县城”建设项目一并组织实施。3、大营小河景观整治（东元段）何官营至明熙苑由水务局负责组织设计、施工等资金筹措。

二、项目推进存在的问题

（一）该项目属市政基础设施公益项目，缺乏经营性或准经营性，无法考虑策划包装PPP模式，只能考虑其他合作方式来实施。

（二）县级财力不足与投融资规模较大之间的矛盾，导致项目投资模式尚未确定，建设资金也未明确，暂未能启动建设工作。

三、下步推进措施

一是多元化筹资，充分合理利用国家政策，积极争取各方资金，大力投入建设，确保项目能早日顺利推进。目前正积极与市土投公司谈判合作，并请示昆明市政府同意市土投公司对富民县城及周边区域进行旧城改造及城镇低效利用土地开发，采取资源配置模式推进。二是逐步纳入富民县“美丽县城”建设项目统筹建设推进。

通过对《关于对大营小河何官营至城器墩段河道予以改造的建议》的办理，对整个富民县城市政干道网络及周边生态环境整治工程的规划建设拓宽了工作思路，促进了我们开展工作的信心和动力。

感谢您对我县城市基础设施建设工作的关心和支持，希望今后继续提出宝贵的意见建议。

联系人：张艳华

联系电话：68819571

附件：代表建议办理意见反馈表

富民县住房和城乡建设局

2019年7月12日

抄送: 县政府目督办，县人大人事代表委。

富民县住房和城乡建设局办公室　　　      2019年7月12日印发