A

富建建议复〔2019〕8号

关于对县十六届人大二次会议

第124号建议的再次答复

王云凤代表：

您提出的《关于扩建永定中学至旧县村委会村口道路的建议》，已交我们研究办理。经上次答复时列为“计划逐步解决”，现将续办进展情况答复如下：

一、建议中关于“扩建富民县委党校至旧县村委会村口道路的”建议办理针对您提出的内容客观、真实。经我局组织人员进行现场勘查并对建议内容的规划、设计、建设等资金投入情况进行调研，该道路根据《昆明市富民县总体规划修编（2009—2025）》和《昆明北部辅城（富民）中心区控制性详细规划》，环城南路至旧县村委会道路规划红线宽15米，并于2010年6月17日第五次县规委会通过了《旧县路规划设计方案》；2010年8月11日第六次县规委会通过了《县城旧县路道路初步设计方案》；2010年11月9日第九次县规委会通过了《富民县旧县路施工图设计方案》。

根据《昆明北部辅城（富民）中心区控制性详细规划》，在现永定中学（昆明行知中学）东侧、南侧规划布局的市政道路现已修建完工，北侧靠大营小河的规划市政道路也将于7月底前建成通车。随着该片区几条道路的建成，将告知中学周边道路贯通，形成闭合，很大程度减小了旧县路片区的交通压力。下一步，对旧县路延长线约282米的路段在具备条件时仍将继续推进建设，同时再往南规划布局的红线宽40米的南二环也已列入我县“美丽县城”建设项目计划逐步推进实施。

二、存在的问题

（一）县级财力不足与投融资规模较大，该项目属市政基础设施公益性质，缺乏经营性和准经营性，无法采取PPP模式投融资建设实施。

（二）项目投资模式尚未确定，建设资金也未明确，暂未能启动建设工作。

（三）随着我县“美丽县城”建设计划提上议程，该项目已列入2019年度“美丽县城”盘子，但目前县级层面尚未明确最终推进运作模式。

三、下步措施及计划

（一）多元化筹资，确保项目尽早启动。目前，富民县住建局已成立富民县“美丽县城”建设工作领导小组，将该项目列入2019年度重大项目计划实施。同步，已完成了项目招标代理机构比选及合同签订工作，正就工程立项、勘察、设计等前期工作与相关部门和企业对接。同时，与市土投公司等国有平台积极谈判协调，就项目资源配置、投资建设模式等进行磋商，力争早日实现西二环与文昌路连接线全面贯通，解决西二环建设的“肠梗阻”问题。

（二）已形成初步投资建设实施方案报县政府待批推进，同时，已申报2019年昆明市投资项目专项债券，积极筹措建设资金。

感谢您对我县城市基础设施建设工作的关心和支持，希望今后继续提出宝贵的意见建议。

联 系 人: 张艳华

联系电话：68819571

附件：代表建议办理意见反馈表

富民县住房和城乡建设局

2019年7月3日

抄送: 县政府目督办，县人大人事代表委。

富民县住房和城乡建设局办公室　　　       2019年7月3日印发