富民县水务局

2019年度项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

根据富民县财政局富财通（2020）10号文件要求，我单位涉及支出绩效评价的二个项目分别为：1.富民县龙泉河东村段治理项目；2.富民县2019年山洪灾害防治非工措施建设项目，具体绩效评价报告如下：

（一）富民县龙泉河东村段治理项目。

1.立项背景及目的。

龙泉河流域耕地集中，是东村镇的粮食主产区，有耕地面积0.47万亩，农作物以水稻、茭瓜、烤烟、蔬菜等为主，工程的建设不仅汛期可以防洪，为生产生活提供安全的环境，枯季可从河道取水灌溉农田，也是全县具有极大发展潜力的地段。流域内灾害频繁，现有地方尚未行程完整的防洪体系，提防防洪标准低，流域内受灾损失逐年增加，若防洪治理问题不解决，必将成为影响富民县国民经济快速发展和人民生命财产安全的一个严重问题。

因此，开展富民县龙泉河治理工程是保障广大人民群众生命财产安全的重要举措，对于东村镇可持续发展具有重要的战略意义。

2017年6月，富民县龙泉河东村段治理工程，已列入水利部、国家发展改革委、财政部联合印发的《灾后水利薄弱环节建设云南省实施方案》，并列为2018年开工的市级重点水利项目。

2.项目实施情况。

2017年6月26日，在云南省投资审批中介超市公开选取设计单位的招标代理机构，经网上随机抽取，代理单位为：四川信源工程项目管理有限公司，经公开招标，设计单位的中标单位为：河南灵捷水利勘测设计研究有限公司。得到东村镇、款庄镇的大力支持与配合，工程的勘探、测量于2017年11月完成，12月份完成初步设计报告的编制。

3.资金来源及使用情况。

经昆明市水务局以昆财农昆水复〔2019〕111号文件批复，工程概算总投资2498.52万元（不含永久占地投资，详见附件1）。参照《昆明市人民政府关于加快水源工程建设的意见》（昆政发〔2010〕29号）文件精神，该工程扣除中央和省级补助外，昆明市补助60%，另征地补偿费646.51万元，由地方自筹资金解决。

1.项目资金到位情况分析。

本期到位中央资金899万元。

2.项目资金执行情况分析。

截止2020年3月底，共支出资金400万元（拨付到云南富民产业投资集团有限公司）

4.组织及管理情况。

根据2019年10月24日县政府批示，云南富民产业投资集团有限公司为龙泉河东村段治理工程建设的代建主体，由县水务局与云南富民产业投资集团有限公司签订代建合同。代建主体确定后，工程建设采取一次性整体招标，按项目实施投资计划分年度组织实施。

富民县龙泉河东村段治理工程，招标代理经过竞争比选确定为云南中泽工程项目管理有限公司，工程的招标按法定程序进行，于2019年12月16日在富民县公告资源交易中心进行公开开标，通过评标，确定了中标单位，工程施工单位是云南文斌市政建筑工程有限公司，工程监理单位是云南润水工程项目管理有限公司，并相继与中标单位签订了合同。

（二）绩效目标。

1.总目标。

1.1通过实施龙泉河东村段治理工程，保护人口0.32万人，保护农田0.47万亩；

1.2 富民县龙泉河东村段治理工程工程设计防洪标准为10年一遇，堤防工程等级为5级；

1.3 富民县龙泉河东村段治理起点龙泉河白衣村（以此前已治理的《富民县木板河款庄段河道治理工程》终点相接），终点为乐在村，治理河长6.238km；

2.年度目标。

（1）产出目标。

1.完成资金文件投资计划899万元。

2.完成单位工程验收。

工程正在建设，该工程于2019年12月30日正式开工建设。

# 3.完成竣工验收。

工程正在建设还未竣工。

（2）效果目标。

河段治理后可保护0.32万人，0.47万亩耕地的防洪安全，有效的提高河道的防洪能力。

- 富民县2019年山洪灾害防治非工措施建设项目

- 富民县2019年山洪灾害防治非工程措施建设项目，在全县七个镇（街道）实施，布置于富民县境内已建自动雨量（水位）站当中部分遥测终端、监测设备 、供电设备、图像采集设备老化或损毁更换。

2.项目实施情况。

根据《云南省2019年山洪灾害防治项目实施方案》，富民县2019年山洪灾害防治项目批复概算投资25万元，其中：中央资金25万元。富民县2019年山洪灾害防治项目建设任务是：建设自动雨量站22个，自动水位站8个，图像站共3个，广播站20个。

通过项目建设，使我县雨量和水位等数据得到实时上报，全面提升了山洪灾害监测预警能力，高效发挥山洪灾害防治非工程措施的作用，提高了基层防汛指挥决策水平，发挥了显著的防洪减灾效益。进一步补充完善监测站点和完善山洪灾害预警系统，增强预警发布能力，实现互联互通和信息共享。

- 3.资金来源及使用情况。

项目概算投资25万元，其中：中央补助资金25万元。目前到位中央资金25万元。富民县2019年山洪灾害非工程措施补充完善项目，共计完成投资25万元。

在整个项目实施过程中，防汛办加强协调，强化管理，紧紧围绕进度、质量、投资三个方面进行控制，其中进度控制是中心，质量是根本，投资控制是关键。合同签订后，项目法人及施工单位均能按照合同签订内容履行合同条约，在工程建设过程中，严密关注施工合同的实施情况，合理统筹运作资金，双方严格按照合同规定行事，合同执行良好，没有出现违反合同的行为。实施完成工程量只有通过监理工程师复核，并经业主核查和审核确认完工工程量才给予支付工程款项，严格资金执行情况，严格按合同规定支付工程款项，严格资金专项管理，实施专款专用。

- 4.组织及管理情况。

项目建设管理严格按照有关规定和程序发，组建项目以人和建设管理机构，以确保项目实施的组织能力，提高建设管理水平。严格招标投标程序，按照有关规定规范招标行为，选择符合资质要求、信誉良好、有较好业绩的承包商承担建设任务。强化项目财务管理和会计核算，加强项目管理监督工作，确保项目质量、安全和投资效益。

为切实组织完成好我县山洪灾害防治非工程措施项目建设工作，成立了以富民县水务局、县财政局、县国土资源局、县气象局组成的山洪灾害防治非工程措施建设工作领导小组，由水务局局长任组长，副组长由水务、财政、国土、气象等部门分管副局长担任，成员由水务、财政、国土、气象等部门相关科室负责人组成，负责我县的项目建设管理和组织实施，协调处理有关项目建设中的问题，做好项目全过程的管理，各部门团结协作，共同努力，确保按时间要求完成建设任务。

（二）绩效目标。

1.总体目标。

富民县2019年山洪灾害防治项目建设任务是：建设自动雨量站22个，自动水位站8个，图像站共3个，广播站20个。

2.年度目标。

富民县2019年山洪灾害防治项目建设任务是：建设自动雨量站22个，自动水位站8个，图像站共3个，广播站20个。

- 3.产出目标。

富民县2019年山洪灾害防治项目建设任务是：建设自动雨量站22个，自动水位站8个，图像站共3个，广播站20个。

- 4.效果目标。

- 由于项目建成可以对山洪灾害进行监测预警，提供抢险救灾科学依据，提前防御，及时转移群众，避免人员伤亡和财产损失，有效降低山洪灾害造成的国民经济损失，经济效益好；有效提高了山洪灾害防御能力，防汛指挥决策水平，发挥防洪减灾效益；减免山洪灾害对生态环境的破坏，减少水土流失。

二、绩效评价工作情况

我单位已建成一套科学规范的绩效管理组织体系，随时跟踪检查反馈和改进。切实加强与财政部门的协调与配合，建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

经费资金来源均是中央、省、市财政拨付的资金。2019年申请财政拨付项目专项经费475万元，实际到帐475万元，实际支出475万元，资金使用率100%。项目经费资金的拨付严格按照申请要求进行。专项经费使用规范、管理合理，保障了我单位各项工作的顺利开展。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。

项目绩效评价应当坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。

2.绩效评价方法.

对项目区受益区人口均采取问卷调查方式。

三、评价结论

（一）评价结果。

依据国家水利工程质量管理的相关规定，认真制定了质量管理制度，落实项目法人、设计单位、监理单位、质检单位和施工单位的质量管理责任，健立健全各项工作责任制，将责任具体落实到具体岗位、具体人员，形成工作有人管，任务有人抓、责任有人负、一级抓一级，层层抓落实的工作格局。

- 主要绩效。

- 我单位涉及的二个项目正进行施工阶段。待工程竣工验收后，工程能正常运转，项目效益得到有效发挥。

四、成本效益分析。

我单位对下拨资金的管理、项目资金的审批权限和程序、各类费用开支范围和开支标准、资金的绩效管理等方面做了规定。我单位执行对项目经费按项目单独核算，经费支出审批程序齐全，设备等大宗物资采购按照政府采购规定实施.无违法、违规和超出范围开支的情况。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

绩效评价是衡量资金使用效果的重要手段。我单位领导高度重视，成立了以分管领导为组长，财务部门牵头，其他各部门负责人配合的绩效评价工作领导小组，严格执行财政部门绩效管理有关规定，全面加强经费管理，使财政资金使用的科学化、精细化管理水平得到了提高。

在预算申报过程中，积极梳理各科室预算项目，细化绩效信息，完善立项依据、项目内容、金额、绩效目标等的精细、系统化、科学化，提高资金的使用效率。

在预算执行过程中，我单位紧扣进度，加强资金使用监管，对资金使用进度、资金使用应达到的数量、质量、社会效益等指标进行量化，即时查找资金使用中存在的问题，并深入分析原因，提出整改方案，确保资金使用效率。

加强与财政部门的协调与配合，建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

- 存在的问题；

- 工作人员对绩效评价的认识不足，专业能力有待进一步加强。财政拨款需要加强灵活性。预算工作需要进一步细化。

- 1.加强人员培训。提供学习培训机会，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识；

- 2.积极完善运用绩效评价结果。进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（三）建议和改进措施。

加大力度对绩效工作的指导和培训工作，提高工作人员的整体素质，保证绩效工作的顺利进行。建议财政根据不同项目的进度要求，灵活拨付相关经费。加强预算工作的管理，加强经费管理,专款专用，从严控制开支。财政部门应进一步加强对预算单位绩效管理工作的培训与指导。

富民县水务局

2020年4月20日

| 2019年项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
| 一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
|  |  | 2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 |
|  |  | 3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 |
|  | 2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 |
|  |  | 2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 |
| 二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
|  |  | 2.预算执行率 | 2 | 1 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 |
|  | 2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 |
|  |  | 2.财务管理制度健全性 | 3 | 2 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 |
|  | 3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 4 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 |
|  |  | 2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 4 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 |
| 三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 3.时效指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  | 2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 2.社会效益 | 20 | 16 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
|  |  | 4.服务对象满意度 | 5 | 3 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 |
| 合 计 |  |  | 100 | 89 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 |  |  |