富民县财政局2024年预算信息管理平台、部门财务核算运维费、政府采购电子卖场平台经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

随着财政业务的数字化转型，财政业务平台日益成为财政工作的核心支撑。平台在运行中面临诸多挑战，为保障财政业务平台稳定、高效运行，确保平台能精准、及时地处理财政收支、预算管理、政府采购等各类关键业务，满足政府财政管理需求，为财政工作的有序开展保驾护航，财政业务平台运维及服务经费项目应运而生。

2.项目实施情况

2024年全年预算信息管理平台、部门财务核算运维费、政府采购电子卖场平台经费项目资金50万元，支出了47.76万元，保障了工资系统、公务之家、预算执行一体化、预算编制一体化、财政移动网络、政采云、政府采购网、财政身份认证及授权管理系统、财政支出无纸化系统等财政系统全年稳定运行。

3.资金来源及使用情况

2024年根据富财预〔2024〕1号文件年初预算财政局预算信息管理平台、部门财务核算运维费、政府采购电子卖场平台项目经费50万元；经费支出主要用于机关事业单位工作系统软件运维费，公务之家运维费，预算执行一体化运维费，预算编制一体化运维费，政府采购云平台运行维护费，云南省政府采购网运维费，财政身份认证与授权管理系统国产密码算法升级系统运维费，财政支出无纸化项目人行国库前置系统运维费，移动网络专线费用等。

- 绩效目标

预算批复（申报）绩效目标

- 总体目标

保障平台稳定运行：确保财政业务平台全天不间断运行，将故障率控制在最低水平，保障财政业务处理不中断，如预算编制、执行、财政收支核算等；

提升服务质量：及时响应并解决财政用户在使用平台过程中遇到的问题，提高用户满意度，保证业务办理的高效性；

保障数据安全和完整：通过有效的安全防护和数据备份恢复等措施，防止数据泄露、篡改，保障财政数据安全，维护财政信息资源的完整性和可用性；

适应业务变化：根据财政政策调整和业务流程变化，及时对平台进行优化和更新，确保平台功能与财政业务需求紧密契合。

2.阶段性目标

（1）功能优化与业务拓展阶段：根据用户反馈和业务需求，对平台功能进行优化升级，完善预算调整、资金拨付、决算编制等功能模块，提高系统的易用性和稳定性。拓展平台业务覆盖范围，将资产管理、债务管理等业务纳入平台管理，实现财政业务的一体化集成。组织全县财务工作人员进行平台操作培训，提高业务人员的系统应用能能力，推动平台在全县财政系统的全面运用；

（2）数据应用与决策支持强化阶段：建立财政数据分析体系，运用大数据分析等技术手段，对平台积累的财政数据进行深度挖掘和分析，为财政决策提供可视化的数据报表和趋势预测，实现数据驱动的科学决策。加强平台的安全防护和运维管理，建立健全数据备份、恢复机制和安全应急响应体系，确保平台数据安全和稳定运行，持续提升平台的服务质量和应用价值。

- 项目组织管理情况

（1）项目组织情况：

成立了以财政局局长为组长，副局长为副组长，各业务科室负责人为成员的项目领导小组，领导小组下设办公室，项目实施小组由预算、国库、政府采购等业务科室骨干组成，负责项目的具体执行，如与平台公司沟通协调、推进平台建设与运维工作落实等；监督小组由会计监督科人员组成，负责对项目资金使用、实施进度进行全程监督；技术支持由各业务平台工程师组成，为项目提供技术保障，解决技术难题，确保平台稳定运行。

（2）项目实施流程：由富民县财政局按照富财预〔2024〕1号文件要求预算财政业务平台运维项目经费50万元。对于财政业务、政府采购平台运维服务费，需报请领导小组会议研究决定，会议通过后严格按照相关流程签订详细的服务合同，明确双方权利义务、服务内容、服务期限、费用支付等关键条款，按期支付运维服务费，确保平台在合同服务期限内平稳运行。

（3）资金拨付流程：各资金科室提请支付业务平台运维服务费需求，经过领导小组研究决定是否同意支付，待同意支付后，依据审核无误的原始单据按照签订的合同金额按时支付。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的及范围

本次绩效评价全面、客观地评估财政预算信息管理平台、部门财务核算运维费、政府采购电子卖场平台经费的使用效益，了解运维工作对平台稳定运行及业务开展的支持效果，为后续预算安排、资金管理及运维服务优化提供科学依据。评价不仅关注资金使用的合规性，更着重衡量运维工作在提升平台性能、保障业务流程顺畅等方面的实际成效。

评价财政预算信息管理平台、部门财务核算运维费、政府采购电子卖场平台经费项目在2024年期间的全部经费支出，包括但不限于平台系统的日常维护、故障修复、功能提升、安全防护等相关运维活动及财政业务活动所涉及费用。同时，将运维护服务提供方的服务过程和成果纳入评价范畴。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范

绩效自评原则是按照科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类原则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关原则要求支出与其产出之间有紧密相关关系.

（2）公开公正

评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。根据相关法律法规及规章制度和相应的技术规范，及时制定了我单位绩效评价规章制度，并组织指导我单位预算的绩效评价工作，按要求对整体支出绩效实施评价或再评价；向财政部门报送绩效评价报告；落实财政部门整改意见；根据绩效评价结果改进预算支出管理意见并督促落实。

（3）绩效评价依据

绩效评价依据：（1）《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；（2）《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；（3）《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295号）。

2.绩效评价方法及标准

（1）绩效评价方法

分析评价。不断完善资金绩效考评制度，形成规范有序、指标清晰、公开透明、便于操作的考评体系，对资金项目进行绩效自评，通过自评，总结经验，找准问题，为进一步加强规范项目和资金管理，完善管理办法，指导项目预算编制，优化财政资金支出结构提供决策参考和依据。在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，经查看项目实施成果和听取项目实施效果，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

（2）绩效评价标准

计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

评价抽样：建立绩效自评抽查机制，，每年抽取一定数量的单位自评项目，对评价结果的真实性、准确性等方面进行复核，以提高评价结果的客观性。复核工作主要结合日常掌握情况，采取审核绩效自评材料、查阅支撑台账资料、实地延伸核实关键指标完成情况等方式开展，抽查中发现的问题要及时反馈部门核实整改。

（三）绩效评价工作流程：

1.成立工作小组；

2.确定绩效评价对象和范围；

3.收集绩效评价相关数据资料；

4.制定评价指标体系与方案；

5.审核资料核实有关情况，分析形成初步结论；

6.问卷调查与走访交流；

7.综合分析并形成最终结论；

8.提交绩效评价报告；

9.建立绩效评价档案。

三、评价结论

（一）绩效评价综合结论

本次财政预算信息管理平台、部门财务核算运维费、政府采购电子卖场平台经费项目绩效自评为95.4分，评定等级为“优”。

根据部门项目支出绩效评价的要求，我单位按照项目支出绩效评价指标进行分析，成立项目自评工作小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，做好自评工作。自评结果“优”。

（二）绩效目标实现情况

1.投入目标实现情况

①预算执行率达标。本项目年初设定预算为50万元，保障财政业务平台的稳定运维。在项目执行过程中实际拨付项目经费47.76万元，预算执行率达到95.52%，符合既定的预算执行目标，确保了运维工作在资金支持上的及时性与充足性，为财政平台的各项运维任务开展提供了坚实的物质基础；

②资金使用合规率高。在资金使用方面，严格遵守国家财经法规和财务管理制度。所有资金支出都有完整的审批流程，报销凭证齐全、手续完备，无截留、挪用、虚报等违规现象，充分保障了资金使用的安全性和规范性。

- 2.过程目标实现情况

- 运维团队专业度高。运维团队由具备丰富经验和专业技能的人员组成，确保了在面对平台出现的各种问题时，能够迅速、准确地进行处理，有效缩短了故障处理时间，提高了运维服务的质量。

- 3.产出目标实现情况

- ①平台故障发生率显著降低：经过运维团队的维护，财政各业务平台的故障发生率明显降低，达到了年初设定的目标，与上一年度相比，极大地提升了平台的稳定性和可用性，保障了财政业务的顺利进行；

- ②故障修复及时率高：在平台出现故障时，运维团队能够按照既定的响应时间要求，迅速开展故障排查和修复工作，有效减少了因平台故障对业务造成的影响，提高了各单位财务工作的效率；

- ③系统功能升级顺利完成：根据业务发展的需求，运维服务单位对平台的部分功能进行了升级和优化。通过与业务部门的密切沟通，精准把握业务需求，确保了系统功能升级的针对性和有效性。目前各项功能升级任务已顺利完成，平台的业务处理能力和用户体验得到了显著提升。

- 4.效益目标实现情况

- ①经济效益显著：平台的稳定运行和功能优化，极大地提高了财政业务的处理效率，减少了人工操作和时间成本，实现了良好的经济效益；

- ②社会效益突出：政府采购业务平台的稳定运行，进一步提升了政府采购的透明度和公正性，营造了公平竞争的市场环境。同时，财政业务平台的高效运转，为政府决策提供了准确、及时的数据支持，提升了财政的公共服务水平，增强了社会公众对财政工作的满意度，产生了积极的社会效益；

- ③财政业务平台用户满意度高：通过开展财政业务平台用户满意度调查，结果显示，用户对平台的稳定性、功能实用性以及运维服务的及时性和专业性给予了高度评价，这表明了运维工作得到了认可，为平台持续优化奠定了良好的基础。

- 绩效评价指标分析

- 项目决策情况分析

- 1.项目立项必要性。

- 随着数字政府建设的持续推进，财政业务对信息化的依赖程度越来越高。财政业务平台肩负预算编制、执行、监督等核心工作，政府采购业务平台则是规范采购流程，保障采购公平的关键支撑。在日常运行中，对所有财政业务平台开展运维工作，是保障财政资金安全、提升财政工作效率、优化政府采购营商环境的必然要求，项目立项十分必要。

- 2.绩效目标合理性。

- 项目绩效目标与财政局整体规划和年度目标高度契合，涵盖了资金使用、平台运维质量、业务支撑等多维度。例如，设定平台故障修复及时率、财政业务用户满意度等可量化的指标。即贴合运维工作实际，又便于后期考评，目标具有较高的合理性。

- 3.预算编制科学性

- 预算编制基于平台运维的实际需求，结合往年运维项目的成本数据科学编制。

- 项目过程情况分析

- 1.资金管理

①资金到位情况：项目预算在年初顺利批复，资金及时足额到位，为项目开展提供了充足的资金保障，未因资金问题导致运维工作延误；

②资金使用合规性：在资金使用过程中，严格遵守财务管理制度，所有支出都经过层层审批，相关凭证齐全，未出现违规行为；

③预算执行率：通过定期对预算执行情况进行监控和分析，及时调整运维工作安排，确保预算执行率达到90%，较好地实现了预算控制目标。

- 2.组织实施

①管理制度健全性：制定了涵盖运维服务标准、人员管理、质量考核等方面的管理制度，明确运维服务的流程、职责和要求，为运维工作的规范化开展提供了有效依据；

②制度执行有效性：在实际运维过程中，各项制度得到有效执行。运维团队严格按照服务标准开展日常巡检、故障处理等工作，通过定期考核，对运维人员的工作绩效进行评估，确保运维服务质量。

- 项目产出情况分析

- 1.产出数量：完成了9个财政业务平台的运维服务，对3个业务平台功能进行升级和优化，新增1个功能模块，满足了业务发展的新需求。

- 2.产出质量：平台故障发生率控制在5%以内，远低于预定目标，平台稳定性得到显著提升。故障修复及时率达到90%，确保了平台在出现故障时能够迅速恢复正常运行，减少对业务的影响。

- 3.产出时效：各项运维任务均按照合同约定的时间节点完成，未出现拖延现象。

- 项目效益情况分析

- 1.经济效益：通过提升平台运行效率，减少了财政业务的办理时间，降低了行政成本。

2.社会效益：政府采购业务平台的稳定运行，进一步提升了政府采购的透明度和公正性，营造了公平竞争的市场环境。同时，财政业务平台的高效运转，为政府决策提供了准确、及时的数据支持，提升了财政的公共服务水平，增强了社会公众对财政工作的满意度，产生了积极的社会效益。

3.服务对象满意度：通过开展财政业务平台用户满意度调查，结果显示，用户对平台的稳定性、功能实用性以及运维服务的及时性和专业性给予了高度评价，这表明了运维工作得到了认可，为平台持续优化奠定了良好的基础。

五、主要经验及做法

1.加强项目实施单位的实施工作人员政策和业务知识的学习培训，规范使用专项资金，提高专项资金使用效率和效益。

2.项目实施单位应根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。

3.根据优化完善后的绩效目标，重新梳理绩效目标指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标，并设定明确可考核的指标值。

4.根据建立健全对应的项目资金管理办法，明确各项目资金使用范围，防范资金使用风险，按照年度工作计划和预算对项目资金实行专款专用，严禁截留、挪用和超出预算批复内容使用资金。为进一步规范专项资金管理，根据《中华人民共和国预算法》《省级财政专项资金管理办法(试行)》等法律法规规定，专项资金应专款专用、单独核算，确保专项资金的使用达到特定目标，全面实施预算绩效管理，加强专项资金绩效目标的申报、审核和监控。

六、存在的问题及原因分析

- （一）预算管理层面

预算编制精细度欠佳：预算编制时，对平台运维工作的复杂性和不确定性估计不足，导致部分运维项目预算与实际需求脱节。例如，随着财政政策的调整和业务量的增加，平台需要进行功能升级和数据安全防护改造，但预算中未充分考虑这些新增需求，同时也缺乏与资金科室、运维团队的充分沟通。

- （二）运维服务质量层面

1.平台故障响应与修复仍有提升空间：尽管设定了故障响应和修复的时间标准，但实际运行中，部分复杂故障的处理时间较长，对财政业务的正常开展造成了一定影响。原因是部分运维人员对新兴技术和复杂问题的处理能力不足。

2.运维服务的主动性不足：运维工作主要以被动响应故障为主，缺乏对平台运行状况的主动监测和分析。原因在于运维服务公司的服务意识不够强，未建立完善的预防性运维机制，未充分利用技术手段实现对平台的智能化运维。

- （三）绩效评价管理层面

绩效评价结果应用不充分：虽然开展了绩效评价工作，但评价结果在预算安排、运维服务等方面的应用不够深入，未能充分发挥绩效评价的激励和约束作用。原因在于缺乏完善的绩效评价结果应用机制，对评价结果的分析和反馈不够及时，导致相关部门对评价结果不够重视。

七、有关建议

- （一）优化预算管理

1.提高预算编制的科学性：加强预算编制前的调研工作，组织预算编制人员深入了解工作的实际学期，与科室充分沟通，收集全面的信息。同时，关注行业发展动态，结合财政信息化建设的规划，对财政业务潜在的需求进行合理预测，确保预算编制的准确性和前瞻性。

2.加强预算执行的监控与分析：建立健全预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行跟踪检查，及时发现并解决预算执行过程中存在的问题。加强对预算执行数据的分析，掌握预算执行进度的变化趋势，对执行进度缓慢的项目进行重点监控和督促。

- （二）提升运维服务质量

1.加强运维团队建设：运维服务公司应加大对运维人员的培训力度，定期组织技术培训和业务交流活动，提高运维人员的技术水平和业务能力。

2.建立主动运维机制：运维服务公司应转变服务理念，从被动响应故障主动运维转变。制定详细的预防性运维计划，定期对平台进行巡检、优化和升级，确保平台的稳定运行。

- （三）完善绩效评价管理

强化绩效评价结果应用：建立完善的绩效评价结果应用机制，将评价结果与预算安排、运维服务公司等挂钩。及时对绩效评价结果进行分析和反馈，总结经验教训，为改进运维工作和完善绩效评价管理提供参考依据。

附件：富民县财政局2024年财政预算信息管理平台、部门财务核算运维费、政府采购电子卖场平台经费项目支出绩效评价指标体系及打分表

## 附件

## 富民县财政局2024年财政预算信息管理平台、部门财务核算运维费、政府采购电子卖场平台经费项目支出绩效评价指标体系及打分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 3 | 1 | 依据绩效目标设定的不够完善 |
|  | 资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。 | 2 | 2 |  |  |
| 过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； ②分配结果是否公开、透明。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分 | 2 | 2 |  |  |
|  | 财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 |  |  |
| 产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 8 | 2 | 项目实施的实际产出数小于计划数 |
|  |  | 完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 3 | 1 | 变动率没有地达到100% |
| 效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 9.4 | 0.6 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于96% |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 95.4 | 4.6 |  |