云南富民产业园区管理委员会

2025年度公共租赁住房维护管养专项资金支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。富民产业园区公共租赁住房，由富民工业园区国有资产管理有限公司组织实施建设，建设期间为2011年-2015年，2015年8月竣工，总投资25471.53万元（建设资金来源于中央、省、市、县级财政拨款及自筹），总建筑面积为80968.63平方米，住宅建筑面积67094.61平方米，1262套，建有一室一厅和二室一厅两种户型，每套面积33.79-63.89平方米不等，分为大营、哨箐两个片区，其中：大营片区10幢，建设住房915套；哨箐片区4幢，建设住房347套，共配有地面停车位40个，机动车停车位404个，非机动车停车位1068个。

富民产业园区公共租赁住房的维护管养，目前由云南富民产业园区建设集团有限公司及所属物业管理公司负责，支出事项主要包括：日常维修维护费、物业管理人员工资（聘用68人）、绿化管养（绿化面积12650㎡）、污水管、化粪池疏通清理清运费、道路维修、屋顶防水、外墙立面（面积12130㎡）维护、电梯维修维保（17部）、消防维保、公共照明用电及二次加压设施维护、垃圾清运费、中水处理站运维等事项。目前处于收支不平衡状态。

- 项目绩效目标。

- 1、 总体目标

- 富民产业园区公共租赁住房维护管养的总体目标是：做好大营、哨箐两个小区住房及公共设施的维护管养工作，规范服务标准，不断提升公共租赁住房运营管理专业化、规范化水平；加强小区环境卫生管理和安全管理工作，维护小区整洁的居住环境，确保住户生命财产安全；做好小区基础设施及公共服务设施维护工作，提高住房的居住质量和居住品质；做好公共租赁住房维护管养的监督管理，确保本项目合法合规运营。

- 阶段性目标

- （1）日常维修维护目标，实施道路维修、屋顶防水、外墙立面维修工作，保障道路行驶顺畅，外立面保养良好，房屋顶层不漏水。

（2）小区绿化目标，实施枯死缺塘植株补植、浇灌、修枝整形、杀虫、施肥复壮、冬季保养等工作，绿植存活率90%以上，植物涨势良好。

（3）安全管理目标，实施电梯维修维保，保证电梯运行安全；开展消防维保，保障消防设施运行安全；全年不发生电梯及消防安全事故。

（4）保洁管理目标，实施小区垃圾清运、污水管、化粪池疏通清理清运等工作，保障小区垃圾日产日清，无害化处理率100%。

（5）环保管理目标，开展公共租赁住房配套的中水处理站运维工作，中水处理环保达标率100%。

（6）满意度指标，入住群体满意度达到85%以上。

- （三）项目组织管理情况。2025年度实际支出公共租赁住房维护管养专项资金2000000元。

二、绩效评价工作开展情况

通过对2025年“富民产业园区公共租赁住房维护管养专项资金”项目立项必要性、方案的可行性、绩效目标的合理性、投入的经济性、筹资的合规性等方面进行评价，全面分析富民产业园区公共租赁住房维护管养专项资金是否必要、可行，查找在项目管理、资金测算、目标制定等方面的不足，为项目持续稳定实施、发挥住房保障效益提供参考。

- 综合评价情况及评价结论

根据评价指标，云南富民产业园区自评分100分，自评为优秀等次。

四、主要经验及做法

项目实施过程中，园区管委会定期对项目运行进行跟踪、督导，根据财政部门关于预算绩效监控、绩效评价的要求，填制绩效运行监控表，分析项目目标完成情况及偏离情况，对预算绩效目标未完成、项目执行效果较差的事项，责成项目实施单位——云南富民产业园区建设集团有限公司及所属物业管理公司及时进行整改。

财务管理方面，项目严格遵守云南富民产业园区关于财务管理、预算管理、支出审批管理、采购管理、合同管理、全面绩效管理等各项文件规定，项目资金收支由财务部进行账务核算，严格执行费用支出审批管理制度。

五、存在的问题及建议

一是建立公共租赁住房维护管养工作标准及流程，如保洁标准、环卫标准、绿化维护标准、垃圾收运标准、设施维护维修标准等，以指导各项物业管理服务，不断提升公共租赁住房物业服务的质量和水平。

二是开展平安小区建设，小区是社会的基本细胞，没有小区的和谐稳定，就没有全社会的和谐稳定。建议本项目实施单位与公安部门、街道办、社区居委会加强合作，深化治安防控体系建设，形成社区民警、社区干部、物业管理人员、小区群众组成的群防群治体系，强化源头预防，确保小区安全，提升租户的安全感和满意度。

三是由园区管委会牵头，与云南富民产业园区建设集团有限公司共同研究，制定对项目实施的考核细则及评扣分标准，定期进行质量监管和考核打分，对出现的扣分项，责成物业管理部门及时整改，并探索本项目采用政府购买服务、按效付费模式的可行性。

云南富民产业园区管理委员会2024年度公共租赁住房维护管养专项资金支出绩效评价指标体系及打分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门决策（35分） | 1.部门目标（20分） | 1.年度工作目标的明确性与合理性（6分） | 6 | 部门年度工作目标的设定是否明确合理 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得3分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得3分。 | 年度工作目标与部门中长期规划文件 | 6 |  |  |
|  |  | 2.绩效目标合理性（6分） | 6 | 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。 | ①符合部门制定的中长期实施规划计2分；②符合部门“三定”方案确定的职责计2分；③与部门年度工作目标、任务相一致计2分。 | 部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划 | 6 |  |  |
|  |  | 3.绩效指标明确性（8分） | 8 | 整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计2分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计2分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计2分；④与本年度部门预算资金相匹配计2分。 | 部门年度重点工作任务与工作计划。 | 8 |  |  |
|  | 2.部门职能（15分） | 1.部门职能的明确性与科学性（5分） | 5 | 考察部门职能界定是否明确、科学，是否有相关文件。 | ①职能明确、设定依据充分，得5分；②有“三定”文件，但职能描述不明确，扣2分;③没有职能设定的文件依据且职能不清，扣3分 | 部门职能描述、“三定”文件 | 5 |  |  |
|  |  | 2.年度具体工作与部门职能的匹配性（5分） | 5 | 部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。 | 将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-5分。 | 部门年度各项具体工作，部门职能 | 5 |  |  |
|  |  | 3.部门内设科室及下属单位职责的明确性（5分） | 5 | 部门内设科室及下属单位具体职责是否明确 | ①有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责，得3分；②具体职责明确，得2分 | 内设科室及下属单位职责文件 | 5 |  |  |
| 二、部门管理（20分） | 1.预算管理（5分） | 1.基本支出预算执行率（2分） | 2 | 部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。预算执行率≥95%得满分，未达到的按权重进行扣分。 | 基本支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 | 2 |  |  |
|  |  | 2.项目支出预算执行率（1分）分） | 1 | 部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。预算完成率≥95%得满分，未到按权重进行扣分。 | 项目支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 | 1 |  |  |
|  |  | 3.“三公经费”控制率（1分） | 1 | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。 | “三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分，≥120%得1分，区间内按权重进行扣分。 | 三公经费使用情况 | 1 |  |  |
|  |  | 4.预算调整情况（1分） | 1 | 用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。 | ①根据年中预算执行情况及时申请预算调整，得0.5分；②按规定程序进行预算调整，得0.5分 | 预算调整相关资料 | 1 |  |  |
| 二、部门管理（20分） | 2.财务管理（5分） | 1.财务管理制度健全性及执行情况（2分） | 2 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度1分；②相关管理制度是否合法、合规、完整0.5分；③相关管理制度是否得到有效执行0.5分。 | 财务管理相关制度及执行情况等。 | 2 |  |  |
|  |  | 2.资金使用合规性（2分） | 2 | 部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,0.5分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，0.5分；③项目的重大开支经过专题论证，1分；④符合部门预算批复的用途，0分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。 | 资金支出相关凭证、流程梳理等 | 2 |  |  |
|  |  | 3.财务监控的有效性（1分） | 1 | 用以反映部门财务监控监督工作的有效性，包括监控、监督措施的制定及执行等方面。 | ①制定明确的财务监控监督措施，得0.5分；②监控、监督措施执行有效，得0.5分； | 财务监控监督相关办法及条款，实际执行情况资料 | 1 |  |  |
|  | 3.资产管理（5分） | 1.资产管理制度健全性及执行情况（3分） | 3 | 部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得1分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，得1分；③相关管理制度是否得到有效执行，得1分。 | 资产管理相关办法 | 3 |  |  |
|  |  | 2.固定资产在用率（2分） | 2 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣0.5分，扣完为止。 | 固定资产卡片、固定资产使用信息等 | 2 |  |  |
|  | 4.业务管理（5分） | 1.业务管理制度健全性及执行情况（3分） | 3 | 部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得1分；②相关管理制度合法、合规、完整，得1分；③相关管理制度得到有效执行，得1分。 | 业务管理相关办法及执行情况资料 | 3 |  |  |
|  |  | 2.政府采购规范性（2分） | 2 | 考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性 | ①政府采购方式、程序都规范，得满分；②采购方式、程序中每有一点不规范，扣0.5分，扣完为止。 | 政府采购相关资料 | 2 |  |  |
| 三、部门绩效（45分） | 1.部门产出（25分） | 1.实际完成率（7分） | 7 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率得分=实际完成工作数/计划工作数×7分。全部完成计划目标为满分，每一项不达标扣2分；扣完为止。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | 7 |  |  |
|  |  | 2.完成及时率（6分） | 6 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×6分。扣完为止。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | 6 |  |  |
|  |  | 4.质量达标率（6分） | 6 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率×6分。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | 6 |  |  |
|  |  | 5.重点工作办结率（6分） | 6 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率×6分。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | 6 |  |  |
|  | 2.部门效果（20分） | 1.经济效益（3分） | 3 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响，经济效益实现程度较直接影响较大得分（3分）。 | 绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。 | 3 |  |  |
|  |  | 2.社会效益（10分） | 10 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响，社会效益实现程度较直接影响较大得分（10分）； | 绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。 | 10 |  |  |
|  |  | 3.生态效益（2分） | 2 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响，生态效益实现程度较直接影响较大得分（2分）。 | 绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。 | 2 |  |  |
|  |  | 4.社会公众或服务对象满意度（5分） | 5 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分达到90%以上，得5分；每小1%，扣1分，扣完为。。 | 问卷调查、访谈 | 5 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |