富民县住房和城乡建设局

2025年度城市危旧房屋改造项目支出

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：为消除城市危旧房屋安全隐患，改善居民居住条件，提升城市人居环境质量，根据国家及省、市城镇保障性安居工程相关部署，富民县实施城市危旧房屋改造项目。

主要内容及实施情况：项目涉及7栋危旧房屋改造，其中6栋C级房屋共161套实施修缮加固，1栋D级房屋共4套实施拆除改造，主体改造及基础类改造实现全覆盖。

资金投入和使用情况：上级共下达补助资金425.31万元（中央补助406.5万元、省级补助18.81万元），2025年支付工程款266万元，专项用于工程施工、设计、监理、造价等环节，实行专款专用、报账制拨付，无滞留、截留、挪用情况。

- 项目绩效目标。

- 总体目标：完成7栋165套城市危旧房屋改造，消除房屋安全隐患，改善居民居住环境，建立长效管理机制，提升居民满意度，推动城市更新与保障性安居工程建设。

- 阶段性目标：完成项目招投标及全面开工，完成主体改造工程，完成项目竣工验收、资金拨付及绩效自评，实现基础类改造全覆盖，居民满意度达90%以上。

（三）项目组织管理情况。

职责分工：由县住房和城乡建设局牵头负责项目统筹推进，县财政局负责资金监管，项目所在街道（镇）负责居民协调与现场管理，监理、造价、施工等单位按合同履行职责。

管理流程：严格按照“前期调研—方案设计—招投标—施工实施—竣工验收—绩效评价”全流程管理，各环节建立台账，确保程序规范、资料完整。

组织实施：实行项目法人制、招投标制、工程监理制和合同管理制，倒排工期、挂图作战，定期召开项目推进会，及时解决施工难题。

制度建设：制定《富民县老旧小区改造项目资金管理办法》等，健全内部控制与预算绩效管理制度，为项目规范实施提供制度保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：全面评估项目资金使用效益、目标实现程度，总结经验做法，查找存在问题，为优化后续项目管理、提升资金使用效率提供依据。

评价对象：云南省富民县城市危旧房屋改造项目。

评价范围：项目实施全过程，包括可研编制、招投标程序、资金投入、管理、产出及效益等方面。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等。

评价原则：坚持“客观公正、科学规范、突出重点、注重实效”原则，以数据为支撑，以群众满意度为核心。

评价依据：《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（财综〔2019〕31号）、昆明市及富民县相关资金下达文件、项目实施方案、施工合同、财务凭证等。

评价指标体系：围绕项目决策、过程管理、产出成果、效益效果4个维度，设置改造完成率、资金合规率、工程质量合格率、居民满意度等核心指标。

评价方法：采用“定量与定性相结合、现场核查与资料查阅相结合、群众访谈与数据分析相结合”的方式，通过实地踏勘、查阅台账、发放问卷、座谈访谈等开展评价。

评价标准：以项目既定绩效目标为基准，对照国家及行业规范、同类项目平均水平进行评价。

评价抽样：对7栋改造楼房实现全覆盖核查，随机抽取不少于30%的居民开展满意度调查。

（三）绩效评价工作流程。

准备阶段：成立评价工作组，制定评价方案，梳理项目资料，明确评价指标与标准。

实施阶段：开展现场核查、资料查阅、居民访谈、数据采集，对照指标逐项打分。

分析阶段：汇总评价数据，分析绩效目标完成情况，查找问题及原因，形成初步评价结论。

报告阶段：撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

本次绩效评价综合得分为100分（满分100分），评价等级为“优”。项目核心绩效目标基本达成，资金使用规范高效，工程质量合格，有效消除了危旧房屋安全隐患，改善了居民居住条件，居民满意度较高。但受资金限制，部分提升类、公共服务类改造内容未完全覆盖，资金筹集与居民协调仍存在挑战。

（二）绩效目标实现情况等。

162套改造任务全部完成，改造完成率、项目进度达标率、工程质量合格率、资金使用合规率均达100%；

基础类改造覆盖率100%，长效管理机制建立率100%；

居民参与率、满意度均达90%以上，超额完成阶段性目标；

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

项目决策依据充分，符合国家及省、市城镇保障性安居工程政策导向，立项、审批流程规范，绩效目标设置科学合理，与项目实际需求匹配度较高。

（二）项目过程情况分析

资金管理：严格执行“专款专用、报账制拨付”原则，资金分配精准匹配工程量，拨付流程经监理、造价单位审核，建立内控制度，全过程接受监督，资金使用合规率100%，预算执行率稳步提升。

项目管理：组织架构清晰，管理制度完善，施工过程监管到位，工程质量符合规范，未发生重大安全事故，项目推进总体有序。

（三）项目产出情况分析。

数量指标：完成7栋建筑、162套的改造任务；

质量指标：工程质量经监理、住建部门验收，合格率100%，符合国家及行业规范标准；

时效指标：项目按期开工、完工，进度达标率100%。

（四）项目效益情况分析

经济效益：除房屋安全隐患，避免了潜在安全事故损失，提升了房屋使用价值；

社会效益：改善了居民居住条件，提升了城市人居环境，增强了居民获得感、幸福感；

生态效益：优化了城市空间布局，推动了绿色宜居城市建设；

可持续效益：建立小区长效管理机制，为后续改造项目提供借鉴。

五、主要经验及做法

1.强化组织保障：建立多部门联动工作机制，明确职责分工，形成工作合力，保障项目高效推进。

2.注重居民参与：通过座谈会、入户走访等方式广泛征求意见，保障居民知情权、参与权，提升项目认可度。

3.严格资金监管：实行专款专用、专账核算，规范拨付流程，强化全过程监督，确保资金安全高效使用。

4.严把工程质量：引入监理、造价单位全程管控，严格执行竣工验收标准，确保改造工程质量达标。

六、存在的问题及原因分析

（一）存在问题

1.资金筹集难度大：危旧房屋改造资金需求量大，当前主要依赖上级补助及县级财政，县级政府财力有限；居民经济条件一般，自筹资金压力大；社会资本及金融机构因项目风险高、收益不明确，参与意愿不强，导致资金存在缺口，部分提升类改造内容无法实施。

2.居民意见协调难：危旧房屋居住人员结构复杂，对改造方案、安置方式、施工影响等诉求差异较大，部分居民期望与实际规划存在冲突，易引发矛盾，协调成本较高，可能影响项目推进效率。

3.经验推广不足：受项目规模及地域限制，尚未形成可复制、可推广的危旧房屋改造模式，对后续城市更新工作的示范带动作用有限。

（二）原因分析

1.资金层面：上级补助资金额度有限，县级财政配套能力不足，多元化融资渠道尚未打通，无法满足全面改造需求。

2.管理层面：居民沟通协商机制仍需完善，缺乏标准化的矛盾调解流程，对居民诉求的响应效率有待提升。

3.机制层面：项目总结提炼不足，未形成系统的操作规范与典型案例，示范效应未充分发挥。

七、有关建议

1.拓宽资金筹措渠道：积极争取省级、市级专项资金支持，推动县级财政加大配套力度，探索引入社会资本、引导居民出资等多元化筹资模式，逐步完善提升类、公共服务类改造内容。

2.加强经验总结推广：系统梳理项目实施中的好做法、好经验，形成标准化改造流程和管理模式，加强宣传推广。

八、其它需要说明的问题

无

附表：项目支出绩效评价指标体系

项目支出绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划 以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和 政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符， 属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设 定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具 体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以 体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相 对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分 配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反 映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位 率 | 实际到位资金与 预算资金的 比 率，用以反映和 考核资金落实情 况对项目实施的 总体保障程度。 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 预算执行 率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执 行情况。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 |

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规 定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的 财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利 实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际 产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一 定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 |

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标 率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产 出数 的 比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目 实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的 支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

富民县住房和城乡建设局

2026年4月7日