机构编制网络管理物理终端升级改造和网络系统运行经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的

- 确保县级机构编制网络管理系统终端接入工作顺利开展，终端物理环境和设备等符合保密安全要求。

2.项目实施情况

机构编制网络管理物理终端升级改造和网络系统运行经费10万元，支出了8.62万元，用于机构编制网络管理系统物理终端环境改造，改造内容包括：监控、门禁、红外报警、安全保密设备和集成实施费用以及防火墙、交换机等网络设备，确保了机构编制系统稳定运行。

3.资金来源及使用情况

2025年根据富财预〔2025〕1号文件，年初预算机构编制网络管理系统物理终端升级改造和网络系统运行经费10万元；经费支出主要用于机构编制网络管理系统终端物理环境改造，改造内容包括：监控、门禁、红外报警、安全保密设备和集成实施费用以及防火墙、交换机等网络设备等。

（二）项目绩效目标。

确保机构编制系统终端物理环境和设备等符合保密安全要求，顺利完成网络接入以访问编办业务系统。

（三）项目组织管理情况。

（1）项目组织情况：

成立了以县委编办主任为组长，副主任为副组长，各业务科室负责人为成员的项目领导小组，领导小组下设办公室，项目实施小组由各科室人员组成，负责项目的具体执行，如与平台公司沟通协调、推进平台建设与运维工作落实等；监督小组由综合科人员组成，负责对项目资金使用、实施进度进行全程监督；技术支持由平台工程师组成，为项目提供技术保障，解决技术难题，确保平台稳定运行。

（2）项目实施流程：由县委编办按照富财预〔2025〕1号文件要求机构编制网络管理系统物理终端升级改造和网络系统运行经费10万元。对于机构编制网络管理系统物理终端升级改造网络系统经费，需报请领导小组会议研究决定，会议通过后严格按照相关流程签订详细的服务合同，明确双方权利义务、服务内容、服务期限、费用支付等关键条款，按期支付机构编制网络管理系统物理终端升级改造网络系统经费，确保平台在合同服务期限内平稳运行。

（3）资金拨付流程：科室提请支付机构编制网络管理系统物理终端升级改造网络系统经费需求，经过领导小组研究决定是否同意支付，待同意支付后，依据审核无误的原始单据按照签订的合同金额按时支付。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的及范围

本次绩效评价全面、客观地评估机构编制网络管理系统物理终端升级改造和网络系统及相关服务经费的使用效益，了解运维工作对平台稳定运行及业务开展的支持效果，为后续预算安排、资金管理及运维服务优化提供科学依据。评价不仅关注资金使用的合规性，更着重衡量运维工作在提升平台性能、保障业务流程顺畅等方面的实际成效。

评价机构编制网络管理系统物理终端升级改造网络系统及相关服务经费项目在2025年期间的全部经费支出，包括但不限于平台系统的日常维护、故障修复、功能提升、安全防护等相关运维活动。同时，将运维护服务提供方的服务过程和成果纳入评价范畴。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范

绩效自评原则是按照科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类原则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关原则要求支出与其产出之间有紧密相关关系.

（2）公开公正

评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。根据相关法律法规及规章制度和相应的技术规范，及时制定了我部门绩效评价规章制度，并组织指导我部门预算的绩效评价工作，按要求对整体支出绩效实施评价或再评价；向财政部门报送绩效评价报告；落实财政部门整改意见；根据绩效评价结果改进预算支出管理意见并督促落实。

（3）绩效评价依据

绩效评价依据：（1）《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；（2）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；（3）《云南省省级预算绩效评估管理暂行办法》（云财绩〔2024〕13号）；（4）《昆明市财政支出绩效评价实施办法》（昆政办〔2010〕101号）；（5）《中共昆明市委 昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕11号）。

2.绩效评价方法及标准

（1）绩效评价方法

分析评价。不断完善资金绩效考评制度，形成规范有序、指标清晰、公开透明、便于操作的考评体系，对资金项目进行绩效自评，通过自评，总结经验，找准问题，为进一步加强规范项目和资金管理，完善管理办法，指导项目预算编制，优化财政资金支出结构提供决策参考和依据。在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，经查看项目实施成果和听取项目实施效果，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

（2）绩效评价标准

计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作流程：

1.成立工作小组；

2.确定绩效评价对象和范围；

3.收集绩效评价相关数据资料；

4.制定评价指标体系与方案；

5.审核资料核实有关情况，分析形成初步结论；

6.问卷调查与走访交流；

7.综合分析并形成最终结论；

8.提交绩效评价报告；

9.建立绩效评价档案。

三、评价结论

（一）绩效评价综合结论

本次机构编制网络管理系统物理终端升级改造和网络系统运行经费项目绩效自评为100分，评定等级为“优”。

根据部门项目支出绩效评价的要求，我单位按照项目支出绩效评价指标进行分析，成立项目自评工作小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，做好自评工作。自评结果“优”。

（二）绩效目标实现情况

1.投入目标实现情况

①预算执行率达标。本项目年初设定预算为10万元，保障机构编制网络管理系统正常运行。在项目执行过程中实际拨付项目经费8.62万元，预算执行率达到86.2%，符合既定的预算执行目标；

②资金使用合规率高。在资金使用方面，严格遵守国家财经法规和财务管理制度。所有资金支出都有完整的审批流程，报销凭证齐全、手续完备，无截留、挪用、虚报等违规现象，充分保障了资金使用的安全性和规范性。

- 2.过程目标实现情况

- 平台公司由具备丰富经验和专业技能的人员组成，确保了在面对平台出现的各种问题时，能够迅速、准确地进行处理。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目立项依据充分，符合系统实际需求；绩效目标设定合理，明确了项目的总体方向和阶段性任务。

（二）项目过程情况分析

资金管理方面，项目资金使用基本规范，严格按照财务制度和合同约定进行支付，但存在项目资金支付进度滞后的问题，主要原因是县财政资金统筹安排存在一定困难。项目管理制度健全，各相关方职责明确。

（三）项目产出情况分析

确保了机构编制网络管理系统终端物理环境和设备等符合保密安全要求，顺利完成网络接入以访问编办业务系统。

（四）项目效益情况分析

服务对象满意度：通过开展平台用户满意度调查，结果显示，用户对平台的稳定性、功能实用性以及运维服务的及时性和专业性给予了高度评价，这表明了系统升级工作得到了认可，为平台持续优化奠定了良好的基础。

五、主要经验及做法

对照年初确定的绩效目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障项目和资金管理顺利完成。

六、存在的问题及原因分析

绩效指标设立科学性有待加强。项目实施后的经费支出情况有待更细化、更完整、更科学。

七、有关建议

进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。

八、其它需要说明的问题

无。